|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**  **«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»**  **РЕСПУБЛИКИ**  **САХА (ЯКУТИЯ)**  **КОНТРОЛЬНО-**  **СЧЕТНЫЙ**  **ОРГАН**  678144, г. Ленск, ул. Ленина 65  Тел.:(411-37) 4-66-83  Факс (411-37) 4-66-83  e-mail: [Kontrol\_lr@mail.ru](mailto:Kontrol_lr@mail.ru) | |  | **САХА**  **РЕСПУБЛИКАТЫН «ЛЕНСКЭЙ РОЙУОН»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ**  **ТЭРИЛЛИИТИН**  **ХОНТУРУОЛЛУУР-СУОТТУУР**  **УОРГАН**  678144, г. Ленскэйк, Ленин уул.,65  Тел.:(411-37) 4-66-83  Факс (411-37) 4-66-83  e-mail: [Kontrol\_lr@mail.ru](mailto:Kontrol_lr@mail.ru) | | | |
| от « 13 » августа 2020 г. |  | | | № | 01-14/03 |

«УТВЕРЖДАЮ»

*Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования «Ленский район»*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Б. Гурьянова*

*«13» августа 2020 г.*

**ОТЧЕТ**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законного и целевого использования средств бюджета муниципального образования «Ленский район», поступивших в 2019 году в бюджет муниципального образования «Поселок Витим»**

**в виде иных межбюджетных трансфертов»**

**Ленск**

**2020г.**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия**: пп. 2.1.2 п. 2.1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетного органа МО «Ленский район» на I полугодие 2020 г.

**2. Предмет контрольного мероприятия**: Использование средств бюджета муниципального образования «Ленский район», поступивших в 2019 году в бюджет муниципального образования «Поселок Витим» в виде иных межбюджетных трансфертов.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Поселок Витим».

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 21.02.2020 года по 14.08.2020 года (с учетом приостановления контрольного мероприятия).

**5. Цели контрольного мероприятия:**

**5.1. Цель 1:** Установление нормативной правовой базы и иных документов, регламентирующих порядок расходования средств бюджета муниципального образования «Ленский район», выделенных в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Поселок Витим» в 2019 году.

**5.2. Цель 2:** Установление объема и целевой направленности иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования «Ленский район» муниципальному образованию «Поселок Витим» в 2019 году.

**5.3. Цель 3:** Проверить соблюдение муниципальных правовых актов и иных документов, регламентирующих порядок использования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет муниципального образования «Поселок Витим» в 2019 году.

**6. Проверяемый период деятельности**: 2019 год.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее**:

**7.1. Цель 1.**

Нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок расходования средств бюджета МО «Ленский район», выделенных в виде иных межбюджетных трансфертов, является «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня», утвержденный решением сессии Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) от 25.04.2013 г. № 15-37 (в редакции решения Районного Совета депутатов от 26.12.2017 г. № 4-8) (Далее – Порядок предоставления иных МБТ).

**7.2. Цель 2.**

Объем и целевая направленность иных межбюджетных трансфертов, предоставленных МО «Поселок Витим» из бюджета МО «Ленский район» в 2019 году, представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Объем и целевая направленность иных МБТ, предоставленных**

**в 2019 году, руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Распоряжение (№ и дата)** | **Целевая направленность** | **Соглашение**  **(№ и дата)** | **Объем полученных средств, руб.** |
| 1 | № 01-04-1711/8  от 23.10.2018 | Остаток неиспользованных иных МБТ 2018 г. (Замена кровель крыш жилого фонда) | № 11-11-477/8  от 29.10.2018 | 3 057 775,64 |
| 2 | № 01-04-1711/8  от 23.10.2018 | Остаток неиспользованных иных МБТ 2018 г. (Ремонт систем теплоснабжения) | № 11-11-477/8  от 29.10.2018 | 2 606 916,23 |
| 3 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы муниципальных контрактов | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 2 500 000,00 |
| 4 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 2 000 000,00 |
| 5 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Капитальный ремонт МКД | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 2 300 000,00 |
| 6 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Капитальный ремонт жилищного фонда | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 3 000 000,00 |
| 7 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Капитальный ремонт ТВС | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 7 000 000,00 |
| 8 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Ремонт септиков | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 2 000 000,00 |
| 9 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Монтаж светильников | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 2 500 000,00 |
| 10 | № 01-04-123/9  от 08.02.2019 | Расходы в области физкультуры и спорта, в т. ч.:  - транспортные услуги;  - приобретение призов;  - приобретение основных средств. | № 11-11-140/9  от 28.02.2019 | 1 700 000,00  977 500,00  597 500,00  125 000,00 |
| 11 | № 01-04-132/8  от 13.02.2018 | Оказание ежегодной поддержки муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения | № 11-11-188/9  от 27.03.2019 | 3 000 000,00 |
| 12 | № 01-04-1254/9  от 23.07.2019 | На разработку ПСД в стадии «Р» по объекту: «Капитальный ремонт и перепланировка здания столовой под жилой 8 квартирный дом» | № 11-11-444/9  от 31.07.2019 | 886 100,00 |
| 13 | № 01-04-1254/9  от 23.07.2019 | Для передачи грантов «На лучшую работу с молодежью в Ленском районе» | № 11-11-444/9  от 31.07.2019 | 50 000,00 |
| **Итого:** | | | | **32 600 791,87** |

Согласно данным таблицы 1, общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных МО «Поселок Витим» из бюджета МО «Ленский район» в 2019 году, составил 32 600 791,87 рубль, из них:

* в соответствии с Соглашениями – 26 936 100,00 рублей;
* остаток МБТ 2018 г. – 5 664 691,87 рубль.

**7.3. Цель 3.**

Распределение иных МБТ по кодам КОСГУ представлено в таблице 2.

Таблица 2

**Распределение иных МБТ в 2019 году по кодам КОСГУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Целевая направленность** | | **Сумма иных МБТ, руб.** | **Произведено кассовых расходов, руб.** | **Остаток, руб.** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 29.10.2018 г.***  ***№ 11-11-477/8 (восстановление остатков МБТ 2018 г.)*** | | | | | |
| 703 0501 9950091009 243 225 8105 | Замена кровель крыш жилого фонда | | 3 057 775,64 | 1 859 182,07 | 1 198 593,57 |
| 703 0502 9950091009 243 225 8105 | Ремонт систем теплоснабжения | | 2 606 916,23 | 2 606 916,23 | 0,00 |
| **Итого по соглашению № 11-11-477/8:** | | | **5 664 691,87** | **4 466 098,30** | **1 198 593,57** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28.02.2019 г.***  ***№ 11-11-140/9*** | | | | | |
| 703 0409 9950091008 414 228 8000 | Составление ПСД и проведение экспертиз муниципальных контрактов | 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 |
| 703 0502 9950091009 414 228 8000 | 567 455,00 | | 313 812,47 | 253 642,53 |
| 703 0503 9950091011 414 228 8000 | 1 432 545,00 | | 0,00 | 1 432 545,00 |
| 703 0409 9950091008 244 225 8129 | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 1 928 996,46 | | 1 876 688,27 | 52 308,19 |
| 703 0409 9950091008 244 226 8140 | 71 003,54 | | 0,00 | 71 003,54 |
| 703 0501 9950091009 243 225 8105 | Капитальный ремонт МКД | 5 300 000,00 | | 5 183 776,04 | 116 223,96 |
| Капитальный ремонт жилого фонда |
| 703 0502 9950091009 243 225 8105 | Капитальный ремонт ТВС | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 703 0502 9950091009 414 310 8118 | Ремонт септиков | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 703 0503 9950091011 244 226 8133 | Монтаж светильников | 669 442,23 | | 669 432,23 | 10,00 |
| 703 0503 9950091011 244 346 8123 | 1 830 557,77 | | 1 830 557,77 | 0,00 |
|  | Расходы в области физической куль-туры и спорта, в т. ч.: | 1 700 000,00 | | 1 421 800,00 | 278 200,00 |
| 703 1105 9950091014 244 222 8125 | Транспортные услуги | 1 277 500,00 | | 999 300,00 | 278 200,00 |
| 703 1105 9950091014 244 310 8116 | Приобретение основных средств | 213 171,00 | | 213 171,00 | 0,00 |
| 703 1105 9950091014 244 349 8000 | Приобретение призов | 209 329,00 | | 209 329,00 | 0,00 |
| **Итого по соглашению № 11-11-140/9:** | | **23 000 000,00** | | **20 296 066,78** | **2 703 933,22** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 27.03.2019 г.***  ***№ 11-11-188/9*** | | | | | |
| 703 1006 9950091012 811 245 6031 | Капитальный ремонт жилого фонда | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| **Итого по соглашению № 11-11-188/9:** | | | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **0,00** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 31.07.2019 г.***  ***№ 11-11-444/9*** | | | | | |
| 703 0113 9910022001 414 228 8000 | Разработка ПСД в стадии «Р» по объекту: «Капитальный ремонт и перепланировка здания столовой под жилой 8 квартирный дом» | 886 100,00 | | 0,00 | 886 100,00 |
| 703 0707 9950091013 244 345 8117 | Грант «На лучшую работу с молодежью в Ленском районе» | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 703 0707 9950091013 244 346 8123 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 0,00 |
| 703 0707 9950091013 244 349 8000 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 |
| **Итого по соглашению № 11-11-444/9:** | | **936 100,00** | | **50 000,00** | **886 100,00** |
| **Итого:** | | **32 600 791,87** | | **27 812 165,08** | **4 788 626,79** |

Общая сумма фактически перечисленных иных МБТ в 2019 году составила 32 600 791,87 руб. Кассовый расход иных МБТ составил 27 812 165,08 руб., или 85,31 % от общей суммы полученных иных МБТ в 2019 году из бюджета МО «Ленский район». Неиспользованный остаток составил 4 788 626,79 руб.

В таблице 3 указаны причины неисполнения объемов иных межбюджетных трансфертов, согласно представленным пояснениям от 18.03.2020 г. № 338.

Таблица 3

**Причины неисполнения объемов**

**иных межбюджетных трансфертов в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Целевая направленность** | **Остаток, руб.** | **Причины неисполнения** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 29.10.2018 г.***  ***№ 11-11-477/8*** | | | |
| 703 0501 9950091009 243 225 8105 | Замена кровель крыш жилого фонда | 1 198 593,57 | - Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли МКД по ул. Комсомольская, д.17 был расторгнут (584 952,14 руб.);  - Были выделены средства на ремонт МКД по ул. Аэропорт, д.13, но данный ремонт был проведен за счет средств местного бюджета, в результате чего средства остались не освоены (613 641,43 руб.) |
| **Итого по соглашению № 11-11-477/8:** | | **1 198 593,57** |  |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28.02.2019 г.***  ***№ 11-11-140/9*** | | | |
| 703 0409 9950091008 414 228 8000 | Составление ПСД и проведение экспертиз муниципальных контрактов | 500 000,00 | Электронный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок |
| 703 0502 9950091009 414 228 8000 | 253 642,53 | Экономия при проведении торгов в электронной форме |
| 703 0503 9950091011 414 228 8000 | 1 432 545,00 | Электронные аукционы не были объявлены в связи с увольнением специалиста по закупкам |
| 703 0409 9950091008 244 225 8129 | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 52 308,19 | Экономия в результате проведения торгов в электронной форме |
| 703 0409 9950091008 244 226 8140 | 71 003,54 | Экономия при составлении ПСД |
| 703 0501 9950091009 243 225 8105 | Капитальный ремонт МКД | 116 223,96 | Экономия при проведении торгов в электронной форме |
| Капитальный ремонт жилого фонда |
| 703 0503 9950091011 244 226 8133 | Монтаж светильников | 10,00 | Пояснения не представлены |
| 703 1105 9950091014 244 222 8125 | Транспортные услуги | 278 200,00 | Денежные средства не израсходованы в связи с отсутствием специализированного транспорта |
| **Итого по соглашению № 11-11-140/9:** | | **2 703 933,22** |  |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 31.07.2019 г.***  ***№ 11-11-444/9*** | | | |
| 703 0113 9910022001 414 228 8000 | Разработка ПСД в стадии «Р» по объекту: «Капитальный ремонт и перепланировка здания столовой под жилой 8 квартирный дом» | 886 100,00 | Аукцион не объявлялся в связи с необходимостью выделения дополнительных расходов на проведение экспертизы здания совместно с проектированием перепланировки |
| **Итого по соглашению № 11-11-444/9:** | | **886 100,00** |  |
| **Итого неиспользованных иных МБТ** | | **4 788 626,79** |  |

Проверкой выявлено, что в нарушение п. 4.1 раздела 4 Порядка предоставления иных МБТ, формы соглашений не содержат обязательной информации в части:

* порядка осуществления контроля целевого использования денежных средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов;
* финансовых санкций за ненадлежащее исполнение соглашения.

1. **Проверка Соглашения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов от 29.10.2018 г. № 11-11-477/8.**

Сумма предоставленных иных МБТ по данному Соглашению составила 5 664 691,87 рубль.

За счет указанных бюджетных средств были проведены работы по ремонту систем теплоснабжения и замены кровель крыш многоквартирных домов.

Проверкой установлено, что, заключенное Соглашение не соответствует требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 131-ФЗ), Порядка предоставления иных МБТ, которым закреплены цели, на которые могут передаваться иные межбюджетные трансферты, а также требованиям Бюджетного кодекса РФ.

**Проверка исполнения Соглашения о порядке предоставления иных МБТ от 29.10.2018 г. № 11-11-477/8 показала следующее.**

В рамках данного Соглашения были предоставлены средства в сумме 5 664 691,87 рубль на ремонт систем теплоснабжения и замену кровель крыш жилого фонда, из которых:

* 1 023 624,45 рубля – на капитальный ремонт кровли МКД Строителей, д. 3;
* 835 557,62 рублей – на капитальный ремонт кровли МКД Энтузиастов, д. 10;
* 427 945,00 рублей – на капитальный ремонт системы отопления Школьная, д. 3;
* 284 979,00 рублей – на капитальный ремонт системы отопления Нахимова, д. 12;
* 544 906,77 рублей – на капитальный ремонт системы отопления Нефтяников, д. 5;
* 786 014,46 рублей – на капитальный ремонт системы отопления Аэропорт, д. 25;
* 563 071,00 рубль – на капитальный ремонт системы отопления Таежная, д. 4.

При проверке законного и целевого использования бюджетных средств на проведение капитальных ремонтов кровель многоквартирных домов, установлено следующее.

1. Доля муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Витим» в МКД, представлена в таблице 4.

Таблица 4

**Доля муниципальной собственности в МКД**



Проверкой установлено, что капитальные ремонты кровель и систем отопления в многоквартирных домах, указанных в таблице 4, были произведены в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Витим», полученных в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ленский район». Основанием для проведения ремонта послужили жалобы жильцов.

Учитывая тот факт, что собственники помещений вышеуказанных жилых домов формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, следовательно, техническим заказчиком по ремонту кровель и систем отопления в данном случае должен выступить региональный оператор.

Согласно ч. 4 ст. 182 ЖК РФ, законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены случаи, при которых функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут осуществляться органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на основании соответствующего договора, заключенного с региональным оператором.

Таким образом, Администрация МО «Поселок Витим» имела право выступать техническим заказчиком по капитальным ремонтам кровель и систем отопления, только на основании договора с региональным оператором. Самостоятельно осуществлять капитальный ремонт и выступать техническим Заказчиком не имела права.

1. Два жилых дома, из указанных в таблице 4, признаны аварийными и подлежащими сносу (таблица 5). В связи с чем, в соответствии с п. 49 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», главой МО «Поселок Витим» было принято решение о переселении физических лиц, проживающих в указанных домах.

Таблица 5

**Дома, признанные аварийными и подлежащие сносу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Распоряжение главы МО «Поселок Витим» «О признании МКД аварийным и подлежащим сносу»** | **Распоряжение главы МО «Поселок Витим» «О предоставлении гражданам жилых помещений»** | **Период переселения** |
| 1 | Энтузиастов, д. 10 | № 299 от 05.10.2018 г. | № 300 от 05.10.2018 г. | 01.01.2019-01.01.2024 |
| 2 | Нефтяников, д. 5 | № 349 от 04.12.2018 г. | № 350 от 04.12.2018 г. | 01.01.2019-01.01.2025 |

Кроме того, необходимо отметить, что, отраженные в таблице 5, многоквартирные дома ни в проверяемом периоде, ни в настоящее время, не включены в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики (Якутия) от 27.03.2019 года № 50.

1. В соответствии со ст. 10 Закона РС(Я) 1201-З № 1329-IV, финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с пунктами 2, 4 части 3 статьи 11 Закона РС(Я) 1201-З № 1329-IV, может осуществляться с применением мер финансовой поддержки.

В соответствии со ст. 14 ЖК РФ утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах также должно быть регламентировано муниципальным правовым актом. В ходе проведения проверки установлено, что ни на момент проведения ремонта кровли, ни в настоящее время в МО «Поселок Витим» подобного муниципального правового акта, регламентирующего формы, порядок и условия оказания муниципальной поддержки капитального ремонта, нет.

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 9, пунктов 1 и 2 статьи 86 БК РФ, администрацией МО «Поселок Витим» не были исполнены бюджетные полномочия по установлению расходных обязательств посредством принятия соответствующего муниципального правого акта.

Аналогичные нарушения выявлены и при проверке ремонтных работ системы отопления по ул. Таежная, д. 4.

Согласно выписке из реестра муниципальной собственности «Поселок Витим» в муниципальной собственности в 8-ми квартирном доме, по улице Таежная, д. 4, квартир нет.

В соответствии с региональной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), утвержденной Указом президента РС (Я) от 30.12.2013 года № 2433 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РС (Я), Ленский район, п. Витим, ул. Таежная, д.4 запланирован период 2025-2027 гг.

Однако, указанный ремонт также был произведен в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Витим», полученных в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ленский район».

1. Кроме того, в соответствии с п. 51.2.4.3 Приказа Минфина России от 08.06.2018 г. № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ Минфина № 132н), расходы на ремонт общедомового имущества были оплачены по элементу вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». Однако, учитывая тот факт, что в многоквартирных домах, в которых был произведен ремонт общедомового имущества, имеет место долевая собственность муниципального образования «Поселок Витим», следовательно, часть ремонта общедомового имущества, пропорционально доле муниципальной собственности, должна была быть оплачена по элементу вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», остальная часть расходов, пропорционально доле собственников жилья в МКД (см. таблицу 6), при наличии правовых оснований, должна была быть оплачена по элементу вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в соответствии с п. 51.2.4.4 Приказа Минфина № 132н.

Таблица 6

**Распределение расходов на капитальный ремонт в МКД**



На основании вышеизложенного, в нарушение норм бюджетного законодательства, расходы на капитальные ремонты кровель и внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в МКД являются неправомерными, часть из которых нецелевыми (таблица 7).

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Неправомерные расходы, руб.** | **В т. ч. Нецелевые, руб.** |
| Строителей, д. 3 | 1 023 624,45 | 839 372,05 |
| Энтузиастов, д. 10 | 835 557,62 | 735 290,71 |
| Школьная, д. 3 | 427 945,00 | 346 635,45 |
| Нахимова, д. 12 | 284 979,00 | 173 837,19 |
| Нефтяников, д. 5 | 544 906,77 | 463 170,75 |
| Аэропорт, д. 25 | 786 014,46 | 738 853,59 |
| Таежная, д. 4 | 563 071,00 | 563 071,00 |
| Итого: | **4 466 098,30** | **3 860 230,74** |

1. **Проверка Соглашения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов от 28.02.2019 г. № 11-11-140/9.**

Сумма предоставленных иных МБТ по данному Соглашению составила 23 000 000,00 руб.

Данное Соглашение в части выделения иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт МКД и капитальный ремонт жилого фонда в сумме 5 300 000,00 рублей содержит аналогичные нарушения, установленные при проверке Соглашения от 29.10.2018 г. № 11-11-477/8.

**Проверка исполнения Соглашения о порядке предоставления иных МБТ от 28.02.2019 г. № 11-11-140/9 показала следующее.**

Ниже, в таблице 8, представлена информация о результатах проверки на предмет законного и целевого использования иных межбюджетных трансфертов в рамках вышеуказанного Соглашения.

Таблица 8

**Результаты проверки исполнения Соглашения от 28.02.2019 г. № 11-11-140/9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевая направленность** | **Сумма иных МБТ, руб.** | **Произведено кассовых расходов, руб.** | **Остаток, руб.** | **Результат проверки** |
| ***Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28.02.2019 г.***  ***№ 11-11-140/9*** | | | | | |
| 1 | Составление ПСД и проведение экспертиз муниципальных контрактов | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Нарушений не установлено |
| 567 455,00 | 313 812,47 | 253 642,53 |
| 1 432 545,00 | 0,00 | 1 432 545,00 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 1 928 996,46 | 1 876 688,27 | 52 308,19 | Нарушений не установлено |
| 71 003,54 | 0,00 | 71 003,54 |
| 3 | Капитальный ремонт МКД | 5 300 000,00 | 5 183 776,04 | 116 223,96 | Установлены нарушения |
| Капитальный ремонт жилого фонда |  |
| 4 | Капитальный ремонт ТВС | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | Нарушений не установлено |
| 5 | Ремонт септиков | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Нарушений не установлено |
| 6 | Монтаж светильников | 669 442,23 | 669 432,23 | 10,00 | Нарушений не установлено |
| 1 830 557,77 | 1 830 557,77 | 0,00 |
| 7 | Расходы в области физической куль-туры и спорта, в т. ч.: | 1 700 000,00 | 1 421 800,00 | 278 200,00 | Нарушений не установлено |
| Транспортные услуги | 1 277 500,00 | 999 300,00 | 278 200,00 |
| Приобретение основных средств | 213 171,00 | 213 171,00 | 0,00 |
| Приобретение призов | 209 329,00 | 209 329,00 | 0,00 |
| **Итого по соглашению**  **№ 11-11-140/9:** | | **23 000 000,00** | **20 296 066,78** | **2 703 933,22** |  |

В рамках данного Соглашения были предоставлены средства, в сумме 5 300 000,00 рублей, на ремонт жилого фонда, из которых:

* 1 795 459,00 рублей – на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Декабристов, д.11;
* 2 593 455,77 рублей – на капитальный ремонт фундамента МКД по ул. Декабристов, д. 11;
* 794 861,27 рубль – на капитальный ремонт кровли МКД по ул. Таежная, д. 4.

При проверке законного и целевого использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и жилищного фонда, установлено следующее:

1. Доля муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Витим» в МКД, представлена в таблице 9.

Таблица 9

**Доля муниципальной собственности в МКД**



Проверкой установлено, что капитальные ремонты кровли и фундамента МКД по ул. Декабристов, д. 11, были произведены в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Витим», полученных в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ленский район».

1. МКД по ул. Декабристов, д. 11, признан аварийным и подлежащим сносу (таблица 10). В связи с чем, в соответствии с п. 49 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», главой МО «Поселок Витим» было принято решение о переселении физических лиц, проживающих в указанном доме.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Распоряжение главы МО «Поселок Витим» «О признании МКД аварийным и подлежащим сносу»** | **Распоряжение главы МО «Поселок Витим» «О предоставлении гражданам жилых помещений»** | **Период переселения** |
| 1 | Декабристов, д. 11 | № 289 от 05.10.2018 г. | № 290 от 05.10.2018 г. | 01.01.2019-01.01.2024 |

Кроме того, необходимо отметить, что, жилой дом по ул. Декабристов, д. 11, ни в проверяемом периоде, ни в настоящее время, не включен в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики (Якутия) от 27.03.2019 года № 50.

1. В соответствии со ст. 10 Закона РС(Я) 1201-З № 1329-IV, финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта в соответствии с пунктами 2, 4 части 3 статьи 11 Закона РС(Я) 1201-З № 1329-IV, может осуществляться с применением мер финансовой поддержки.

В соответствии со ст. 14 ЖК РФ утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах также должно быть регламентировано муниципальным правовым актом. В ходе проведения проверки установлено, что ни на момент проведения ремонта кровли, ни в настоящее время в МО «Поселок Витим» подобного муниципального правового акта, регламентирующего формы, порядок и условия оказания муниципальной поддержки капитального ремонта, нет.

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 9, пунктов 1 и 2 статьи 86 БК РФ, администрацией МО «Поселок Витим» не были исполнены бюджетные полномочия по установлению расходных обязательств посредством принятия соответствующего муниципального правого акта.

Аналогичные нарушения выявлены и при проверке ремонтных работ кровли по ул. Таежная, д. 4.

Согласно выписке из реестра муниципальной собственности «Поселок Витим» в муниципальной собственности в 8-ми квартирном доме, по улице Таежная, д. 4, квартир нет.

В соответствии с региональной Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), утвержденной Указом президента РС (Я) от 30.12.2013 года № 2433 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РС (Я), Ленский район, п. Витим, ул. Таежная, д.4 запланирован период 2025-2027 гг.

Однако, указанный ремонт также был произведен в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Витим», полученных в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ленский район».

1. Кроме того, в соответствии с п. 51.2.4.3 Приказа Минфина № 132н, расходы на ремонт общедомового имущества были оплачены по элементу вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». Однако, учитывая тот факт, что в многоквартирных домах, в которых был произведен ремонт общедомового имущества, имеет место долевая собственность муниципального образования «Поселок Витим», следовательно, часть ремонта общедомового имущества, пропорционально доле муниципальной собственности, должна была быть оплачена по элементу вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», остальная часть расходов, пропорционально доле собственников жилья в МКД (см. таблицу 11), при наличии правовых оснований, должна была быть оплачена по элементу вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в соответствии с п. 51.2.4.4 Приказа Минфина № 132н.

Таблица 11

**Распределение расходов на капитальный ремонт в МКД**



На основании вышеизложенного, в нарушение норм бюджетного законодательства, ст. 10 Закона РС(Я) 1201-З № 1329-IV, расходы на капитальные ремонты кровель и фундамента в МКД являются неправомерными, часть из которых нецелевыми (таблица 12).

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Неправомерные расходы, руб.** | **В т. ч. Нецелевые, руб.** |
| Декабристов, д. 11 (кровля) | 1 795 459,00 | 1 220 912,12 |
| Декабристов, д. 11 (фундамент) | 2 593 455,77 | 1 763 549,92 |
| Таежная, д. 4 | 794 861,27 | 794 861,27 |
| Итого: | **5 183 776,04** | **3 779 323,31** |

1. **Проверка Соглашения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9.**

В рамках данного Соглашения были предоставлены средства, в виде иных межбюджетных трансфертов, в сумме 3 000 000,00 рублей, которые в соответствии с распоряжением главы МО «Ленский район» от 13.02.2018 года № 01-04-132/8 «О мерах по развитию городских и сельских поселений в Ленском районе» могли быть направлены на благоустройство территорий и на ремонт жилых помещений.

**Проверка исполнения Соглашения о порядке предоставления иных МБТ от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9 показала следующее:**

Ниже, в таблице 13, представлена информация о жилых помещениях, которые были отремонтированы как за счет средств МО «Ленский район», так и за счет средств МО «Поселок Витим».

Таблица 13



Как свидетельствует таблица 13, доля софинансирования бюджета МО «Поселок Витим» составила 19,8 % или 595 080,73 рублей, что свидетельствует о том, что администрацией МО «Поселок Витим» не выполнено условие о софинансировании указанных расходных обязательств в размере, не менее 20 %, предусмотренное п. 2 распоряжения главы МО «Ленский район» от 13.02.2018 года № 01-04-132/8 и п. 4.2.6 Соглашения от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9 .

Как свидетельствует таблица 13, ремонты были произведены, в том числе в квартирах, принадлежащих на праве собственности МО «Поселок Витим». Пунктом 6 части 1 статьи 14 федерального закона № 131-ФЗ, установлено, что к вопросам местного значения городского поселения относится, в том числе, содержание муниципального жилищного фонда.

Согласно части 2 статьи 18 федерального закона № 131-ФЗ финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. Следовательно, работы по ремонту жилищного фонда являются потребностью МО «Поселок Витим», необходимы для решения вопросов местного значения и осуществления полномочий органа местного самоуправления, так как направлены на обеспечение граждан жилыми помещениями, следовательно, выполнение ремонтных работ относится к муниципальным нуждам.

В соответствии с ч. 1 ст. 54 федерального закона № 131-ФЗ, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 54 федерального закона № 131-ФЗ, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Частью 1 статьи 72 БК РФ установлено, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса.

Однако, процедуры, установленные федеральным законом № 44-ФЗ, по выбору исполнителя на предоставление услуг (выполнению работ) по ремонту жилых помещений граждан не проводились.

Как следует из п. 1.1. Соглашения № 01 от 07.07.2019 года «О предоставлении субсидии на оказание услуг по ремонту жилых помещений» (далее – Соглашение), предметом Соглашения является предоставление субсидии в сумме 3 537 038,00 рублей на оказание услуг по ремонту жилых помещений из бюджета МО «Поселок Витим».

Во исполнение условий Соглашения администрация МО «Поселок Витим» перечислила ИП Ревенскому Э.К. денежные средства из бюджета МО «Поселок Витим», то есть фактически со стороны администрации МО «Поселок Витим» выполнялся заказ, а ИП Ревенский Э.К. обеспечил оказание данных услуг (выполнение работ).

При этом перечисленные услуги (работы) относятся к муниципальным нуждам, следовательно, исполнитель данных работ должен определяться путем проведения торгов, а потенциальные исполнители должны быть публичным образом информированы о потребностях муниципального образования и его намерениях заключения такого соглашения.

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – федеральный закон № 135-ФЗ), запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

Реализация данного Соглашения привела к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в указанных сферах, предоставлению преимущественных условий для ИП Ревенского Э.К. в сфере выполнения указанных работ.

Следовательно, администрация МО «Поселок Витим» нарушила п. 4 ст. 16 федерального закона № 135-ФЗ.

Остальные дома и квартиры, не являющиеся муниципальной собственностью, были отремонтированы в качестве дополнительных мер социальной поддержки граждан (ч. 5 ст. 20 федерального закона № 131-ФЗ), установленных постановлением главы от 07.05.2018 года № 72 «Об утверждении Порядка отбора граждан, нуждающихся в проведении ремонта жилого помещения за счет субсидии, выделяемой из бюджета МО «Поселок Витим» на оказание услуг по ремонту жилых помещений». Следовательно, в данной ситуации также имеет место муниципальная нужда.

Стоит отметить, что, дома и квартиры, не являющиеся муниципальной собственностью, также могли быть отремонтированы посредством предоставления социальной выплаты. Образец Порядка предоставления социальной выплаты был доведен до всех поселений в составе района, в том числе до МО «Поселок Витим», управлением инвестиционной и экономической политики администрации МО «Ленский район» 01.06.2018 года.

Однако, в ходе проверки установлено, что направленный образец Порядка, который предоставлял гражданам право самостоятельно определять поставщика, подрядную организацию, либо физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонтные работы, не был принят администрацией МО «Поселок Витим» за основу и расходование денежных средств на ремонт жилых помещений производилось посредством предоставления субсидии.

На основании вышеизложенного, расходование средств, в сумме 3 000 000,00 рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ленский район» на проведение ремонта жилых домов граждан, посредством предоставления субсидии в рамках ст. 78 БК РФ, является неправомерным (таблица 14).

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
| **Целевая направленность** | **Неправомерные расходы, руб.** |
| Ремонт жилых квартир, особо нуждающейся категории граждан МО «Поселок Витим» | 3 000 000,00 |

При проверке соответствия граждан, чьи жилые дома были отремонтированы за счет средств бюджета МО «Поселок Витим», условиям отбора нарушений не установлено.

1. **Проверка Соглашения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов от 31.07.2019 г. № 11-11-444/9.**

Сумма предоставленных иных МБТ по данному Соглашению составила 936 100,00 руб.

**Проверка исполнения Соглашения о порядке предоставления иных МБТ от 31.07.2019 г. № 11-11-444/9 показала следующее:**

При проверке законного и целевого использования бюджетных средств, направленных на расходы для передачи грантов «На лучшую работу с молодежью в Ленском районе» нарушений не установлено. Все расходы документально подтверждены и соответствуют установленной Соглашением целевой направленности.

**8. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:**

Акт от 30.07.2020 года № 01-15/04 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и целевого использования средств бюджета муниципального образования «Ленский район», поступивших в 2019 году в бюджет муниципального образования «Поселок Витим» в виде иных межбюджетных трансфертов», подписан без замечаний и возражений, и представлен в КСО МО «Ленский район» 12.08.2020 г., с нарушением срока.

**9. Выводы:**

**9.1.** Общийобъем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных МО «Поселок Витим» из бюджета МО «Ленский район» в 2019 году составил 32 600 791,87 руб. Общая сумма кассового расхода иных МБТ составила 27 812 165,08 руб., или 85,31 % от общей суммы полученных иных МБТ в 2019 году из бюджета МО «Ленский район».

**9.2.** Соглашения от 29.10.2018 г. № 11-11-477/8, от 28.02.2019 г. № 11-11-140/9, от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9, от 31.07.2019 г. № 11-11-444/9, в нарушение п. 4.1 раздела 4 Порядка предоставления иных МБТ, не содержат обязательной информации в части порядка осуществления контроля целевого использования денежных средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов и финансовых санкций за ненадлежащее исполнение соглашения.

Данные нарушения находятся в сфере ответственности должностных лиц администрации МО «Ленский район».

**9.3.** Администрацией МО «Поселок Витим» не выполнены условия предоставления иных межбюджетных трансфертов по Соглашению от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9, в части доли софинансирования расходных обязательств в размере, не менее 20 %.

Данные нарушения находятся в сфере ответственности главы администрации МО «Поселок Витим».

**9.4.** Ниже, в таблице 15, представлена информация о нарушениях, выявленных в ходе проверки законного и целевого использования иных межбюджетных трансфертов администрации МО «Поселок Витим», предоставленных из бюджета муниципального образования «Ленский район».

Таблица 15

**Нарушения, выявленные в ходе проверки законного и целевого использования иных МБТ**



Как свидетельствует таблица 15, общий объем проверенных средств составил 27 812 165,08 рублей. Сумма нарушений, выявленных в ходе проверки законного и целевого использования средств бюджета муниципального образования «Ленский район», поступивших в 2019 году в бюджет муниципального образования «Поселок Витим» в виде иных межбюджетных трансфертов, составила:

* неправомерное расходование средств бюджета МО «Ленский район» в размере 12 649 874,34 рубля, из которых:

- нецелевое использование средств бюджета МО «Ленский район»

в размере 7 639 554,05 рубля.

**9.4.** Классификация выявленных нарушений согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014г., протокол № 2-СКСО представлена в таблице 16.

Таблица 16

**Классификация выявленных нарушений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код наруше-  ния | Вид нарушения / нарушение | Правовые основания квалификации нарушения | Единица измерения | Группа нарушения | Мера ответственности |
| 1. **Нарушения при формировании и исполнении бюджетов** | | | | | |
| * 1. *Нарушения в ходе исполнения бюджетов* | | | | | |
| 1.2.65 | Нарушение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета бюджетной системы Российской Федерации (за исключением нарушений по п. 1.2.66) | Статьи 1321, 1333, 1391, 1424, 1425 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; | 1 вид нарушений на общую сумму  4 919,27  руб. | 1 | Статья 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 1.2.66 | Расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не в соответствии с целями их предоставления | Статьи 38, 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | 1 вид нарушений на сумму 7 639 554,05 руб. | 8 | Статья 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| **2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц** | | | | | |
| 4.23 | Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Статьи 24, 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1 вид нарушения | 4 | Статья 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |

**10. Предложения (рекомендации):**

**КСО МО «Ленский район»:**

***10.1. В адрес ФИНУ*** направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в связи с выявленным фактом нецелевого использования бюджетных средств, в соответствии с ч. 5 ст. 306.2 БК РФ не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия, а также копию такого уведомления участнику бюджетного процесса – Администрации МО «Поселок Витим».

***10.2. Осуществить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ*** в связи с выявленным в ходе проверки фактом нецелевого использования средств бюджета МО «Ленский район» в размере 7 639 554,05 руб.

***10.3. Осуществить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.3 КоАП РФ*** в связи с невыполнением администрацией МО «Поселок Витим» условий предоставления иных МБТ по Соглашению от 27.03.2019 г. № 11-11-188/9 в части доли софинансирования расходных обязательств в размере не менее 20 % (п. 4.2.6).

***10.4. В адрес ОМВД России по Ленскому району*** направить материалы проверки.

**Приложение:**

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Ленского района, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л. в 1 экз.;
2. Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и целевого использования средств бюджета муниципального образования «Ленский район», поступивших в 2019 году в бюджет муниципального образования «Поселок Витим» в виде иных межбюджетных трансфертов», на 62 л. с приложениями на 2 л. в 1 экз.

Руководитель контрольного мероприятия

Председатель Г.Б. Гурьянова

Приложение № 1

к Отчету по результатам контрольного мероприятия

от « 13 » августа 2020 г.

№ 01-14/03

**Перечень**

**законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,**

**Республики Саха (Якутия), муниципальных правовых актов**

**муниципального образования «Ленский район», исполнение которых**

**проверено в ходе контрольного мероприятия**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Название законов и иных нормативных правовых актов  с указанием даты и номера акта |
| 1 | «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ |
| 2 | «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ |
| 3 | «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ |
| 4 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 5 | Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6 | Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |
| 7 | Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 г. 1201-З № 1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» |
| 8 | Указ Президента РС(Я) от 30.12.2013 г. № 2433 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)» |
| 9 | Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» |
| 10 | Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы» |
| 11 | Постановление Правительства РС(Я) от 27.03.2019 г. № 50 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» (вместе с «Республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы») |
| 12 | Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 г. № 8799/11 по делу № А66-7056/2010 В удовлетворении заявления об отмене решения антимонопольного органа о нарушении закона «О защите конкуренции» и предписания об устранении нарушений отказано, так как администрация фактически согласовала передачу в аренду недвижимости, но конкурс или аукцион проведен не был; достаточным основанием для вывода о нарушении закона «О защите конкуренции» является создание условий для наступления последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции. |
| 13 | Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» |
| 14 | Приказ Минфина России от 08.06.2018 г. № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| 15 | Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |
| 16 | Решение Районного Совета депутатов от 25.04.2013 г. № 15-37 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» |