Приложение №1

к постановлению главы

от «14» февраля     2025 г.

№ __01-3-109/5______

ПЕРЕЧЕНЬ

задач, выполняемых муниципальными образованиями, предприятиями и организациями Ленского района, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Ленского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Ленского района в 2025 году

- Возложить персональную ответственность за проведение мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на руководителей ведомств, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, глав муниципальных образований Ленского района, имеющих полномочия по обеспечению пропуска вод в период весеннего половодья и летне-осенних паводков, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящего постановления.

- Рекомендовать главам муниципальных образований Ленского района:

2.1. Предоставить в МКУ ЕДДС МР «Ленский район»:

2.1.1. Уточненные расчеты на основании генеральных планов по площади затопления (подтопления) населенных пунктов, количества жилых домов, проживающего населения, в том числе детей, а также объектов соцкультбыта и жизнеобеспечения по наиболее опасному сценарию возможного развития чрезвычайной ситуации, связанной с наличием рисков наводнений при прохождении весеннего, летне-осеннего половодья и авариям на гидротехнических сооружениях, в срок до 14.02.2025 года;

2.1.2. План действий по безопасному пропуску весеннего половодья, в срок до 14.02.2025 года;

2.1.3. Актуализированный состав сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в срок до 14.02.2025 года;

2.1.4. Уточненный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в срок до 14.02.2025 года;

2.1.5. План мероприятий по отселению населения и отгону скота и лошадей в заранее подготовленные не подтопляемые места, а также по созданию запасов грубых, концентрированных кормов и организации строительства временных изгородей, в срок до 14.02.2025 года;

2.1.6. План мероприятий по хранению и утилизации пестицидов и минеральных удобрений, в срок до 20.02.2025 года.

2.1.7.	Обеспечить уточнение планов поадресного оповещения населения в зонах риска и поддержание в готовности систем оповещения населения с подготовкой доклада, в срок до 15.04.2025 года, в том числе:

2.1.7.1.	Муниципальных систем оповещения населения, резерва мобильных громкоговорящих устройств, резервных источников питания, схем оповещения населения.

2.1.7.2.	Оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексных систем экстренного оповещения населения.

2.1.8.	Уточнить списки отдельных категорий граждан (маломобильного населения, инвалидов, одиноких пенсионеров, беременных женщин и детей) в зонах затопления на случай возможной эвакуации населения в срок до 25.04.2025 г.

2.1.9.	Уточнить реестр многоквартирных домов в установленных зонах затопления, их фактическое состояние и включение их в программы переселения из ветхого и аварийного жилья в срок до 20.02.2025 года. Организовать до 01.03.2025 года работу межведомственных комиссий для оценки и обследования многоквартирных жилых домов, расположенных на территориях, подвергаемых затоплению паводковыми водами, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

2.2. Произвести предварительный отбор участников размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечень, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 №1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и составить по результатам такого отбора перечень поставщиков в целях размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запросов котировок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в срок до 01.03.2025 года.

2.3. Заключить договоры с участниками размещения заказов на поставку нефтепродуктов, предоставившими заявки на участие в предварительном отборе. Произвести оплату стоимости нефтепродуктов в полном объеме. Создать запас нефтепродуктов, передать на ответственное хранение с оплатой услуг за хранение с даты передачи нефтепродуктов на ответственное хранение. За не использованный по назначению объем нефтепродуктов произвести возврат денежных средств, в срок до 20.03.2025 года.

2.4. Обеспечить создание финансовых и материальных резервов на территории муниципального образования, в срок до 27.03.2025 года.

2.5. Обеспечить обязательное участие ответственных работников администраций муниципальных образований Ленского района (город, наслега, поселки городского типа) в проводимых семинарах по оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, наносимый весенним половодьем и летне-осенними паводками (в соответствии с проводимыми мероприятиями), в срок до 25.03.2025 года.

2.6. Привлекать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) добровольные пожарные формирования, включать их в состав сил и средств, для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья.

2.7. Проверить работоспособность систем оповещения населения, при необходимости создать маневренные (подвижные) группы, обеспечить их автомобильным транспортом и средствами громкоговорящей связи, в срок 20.02.2025 года.

2.8. Принять меры по организации работы временных гидропостов в населенных пунктах: Хамра, Мурья, Батамай, Турукта, Орто-Нахара, в срок до 15.04.2025 года.

2.9. Подготовить пункты временного размещения, в срок до 05.04.2025 года.

2.10. Производить эвакуацию населения по распоряжению КЧС и ОПБ Ленского района, в соответствии с которым использовать для обеспечения эвакуации и содержания эвакопунктов средства муниципальных бюджетов, предусмотренные по статье «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

2.11. Совместно с органом Государственного пожарного надзора по Ленскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) (Гыска Н.Н.):

2.11.1. Организовать проверку состояния подъездов и проездов к зданиям (эвакопунктам) и пожарным водоисточникам, путей эвакуации, систем противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, средств связи и первичных средств пожаротушения объектов, обеспечить приведение их в работоспособное состояние и устранить нарушения требований пожарной безопасности, нормативных документов, в срок до 05.04.2025 года;

2.11.2. Установить и обеспечить соблюдение противопожарного режима на территориях, в зданиях и помещениях пунктов временного размещения, при необходимости внести дополнения и изменения в действующие инструкции о мерах пожарной безопасности;

2.11.3. Обеспечить проведение противопожарного инструктажа рабочих и служащих, действующих в пунктах временного размещения;

2.11.4. Организовать изучение эвакуированным населением инструкций о мерах пожарной безопасности;

2.12. Согласовывать с отделением ТО «Роспотребнадзор» по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе размещение эвакуированного населения в зданиях, не приспособленных для временного проживания людей, а также на судах, инвентарных зданиях нежилого назначения, палатках и т.п.;

2.12.1. Создать запасы препарата для обеззараживания питьевой воды «Акватабс», запас продуктов питания, питьевой воды, мягкого и твердого инвентаря и предметов первой необходимости;

2.13. Организовать заблаговременное фрахтование водного транспорта для транспортировки грузов и людей в отдаленные населенные пункты.

2.14. До начала прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков заключить договора аренды с владельцами маломерных судов, привлекаемых к безопасному пропуску паводковых в 2025 году.

2.15. Сформировать на период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков оперативные штабы в муниципальном образовании для координации деятельности, а также отслеживания паводковой обстановки в населенных пунктах.

2.16. Совместно с Отделом МВД России по Ленскому району РС(Я) и ПЦО ОВО по Ленскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я)»:

2.16.1. Принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, обеспечению правопорядка, не допускать фактов мародерства;

2.16.2. Привлечь автотранспорт, оснащенный средствами громкоговорящей связи, для оповещения населения в период весеннего половодья, в случае угрозы чрезвычайной ситуации.

2.17. Совместно с ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия):

2.17.1. Уточнить в период прохождения весеннего половодья критические отметки затопления в населенных пунктах;

2.17.2. Обеспечить оперативную передачу информации о возникновении события чрезвычайного характера на водных объектах, водохозяйственных системах с КЧС и ОПБ МР «Ленский район», через диспетчеров МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район».

2.18. Произвести расчет потребности дезинфицирующих средств на период весеннего половодья и до 11 июня 2025 года на период летне-осенних паводков для обеззараживания питьевой воды, а также проведения мероприятий по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения, в срок до 27.03 2025 года.

2.19. Уточнить перечень муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и (или) оперативном управлении в подведомственных и курируемых учреждениях и организациях, попадающих в зону возможного затопления, и обеспечить их страхования в срок до 01.03.2025 года.

2.20. Совместно с ГБУ «Управлением ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Ленского района» (Мыреева Е.М.):

2.20.1. Провести мероприятия по предупреждению массового заболевания скота, вспышки эпизоотии, обеспечению сохранности ядохимикатов, минеральных удобрений совместно в срок до 10.04.2025 года;

2.20.2. Создать комиссии по уточнению утонувшего и павшего поголовья животных;

2.20.3. Организовать рабочую группу по утилизации трупов животных с выделением специализированной техники;

2.20.4. Привести в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами объекты утилизации биологических отходов с назначением ответственных лиц.

2.21. Обеспечить резервирование связи и оповещения в населенных пунктах и организовать подписание соответствующих соглашений между операторами сотовой связи и администрациями муниципальных образований (сельских поселений), информацию направить в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район» через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район» до 01.04.2025 г.

3. КЧС и ОПБ Ленского района:

3.1. Совместно с главами муниципальных образований Ленского района проводить заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по проверке готовности предприятий и организаций к безопасному пропуску паводковых вод на территории района через каждые 10 дней, начиная с 03.04.2025 года;

3.2. Совместно с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципальных образований района провести командно-штабные тренировки по действиям сил и средств, звена муниципального образования «Ленский район» территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Саха (Якутия) (РСЧС) по безопасному пропуску паводковых вод, в срок до 20.04.2025 года.

4. Рекомендовать руководителю МКУ «Ленское управление сельского хозяйства» совместно с главами муниципальных образований района:

4.1. Подготовить и утвердить План мероприятий по отгону скота и лошадей с маршрутами эвакуации в заранее подготовленные места, а также по созданию запасов грубых, концентрированных кормов и мероприятий по организации строительства временных изгородей, в срок до 20.02.2025 года;

4.2. Обеспечить подготовку незатопляемых мест для отгона скота и лошадей, в срок до 14.04.2025 года;

4.3. Провести работу по страхованию крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в срок до 14.04.2025 года;

4.4. Организовать страхование затопляемых сельскохозяйственных угодий, и объектов сельхоз назначений в срок до 14.04.2025 года;

4.5. Провести на территории муниципальных образований тренировочные мероприятия по отгону скота и лошадей на заранее подготовленные, незатопляемые пункты временного содержания в период весеннего половодья, в срок до 20.04.2025 года;

4.6. Провести обследование состояния пунктов временного содержания скота и лошадей в период весеннего половодья на территории муниципальных образований Ленского района на наличие кормов и изгородей, в срок до 15.04.2025 года;

4.7. Предоставить письменный отчет о проведенных мероприятиях в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район», через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район», в срок до 27.04.2025 года.

5. Рекомендовать Ленскому районному комитету государственного экологического надзора (Никонов Т.И.) совместно с главами муниципальных образований района:

5.1. Составить единый реестр потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов, попадающих в зону возможного затопления, содержащий сведения об источниках потенциального загрязнения водных объектов или их частей, расположенных в зоне возможного паводкового затопления, действующих кладбищ, скотомогильников, складов минеральных удобрений, накопителей промышленных отходов, нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов и других источниках потенциального загрязнения водных объектов. Сведения предоставить в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район», через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район», в срок до 28.02.2025 года;

5.2. Утвердить План мероприятий по предупреждению загрязнения водных бассейнов в результате затопления потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов, в срок до 20.02.2025 года;

5.3. Утвердить план совместных мероприятий по проведению рейдовых мероприятий по предпаводковому обследованию и выявлению нарушений природоохранного законодательства потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов, попадающих в зону возможного затопления согласно реестру, потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов. Сведения предоставить в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район», через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район», в срок до 20.03.2025 года.

6. Рекомендовать территориальному органу «Роспотребнадзор» по Ленскому району (Беляев А.Ю.):

6.1. Организовать в зонах затопления контроль за качеством воды, продуктов питания, спланировать и провести санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;

6.2. Обеспечить контроль за правильным использованием дезинфицирующих средств, для обеззараживания воды в населенных пунктах Ленского района, подверженных подтоплению;

6.3. Обеспечить мониторинг за состоянием инфекционной заболеваемости с принятием профилактических и противоэпидемических мероприятий;

6.4. Обеспечить контроль, за созданием необходимого запаса медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), дезсредств в районах возможного подтопления.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований района совместно с руководителями ресурсоснабжающих организаций: ЛФ АО «ТЭС» (Черкасский А.А.), ООО «Теплостройкомплекс» (Солнышков Г.В.), ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС» (Марков А.П.), Котельная «Нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (Попов А.В.), котельная аэропорт Ленск ФПК «Аэропорты Севера» (Черкашин П.В.), Ленский ЭГУ УГ РС ОАО «Сахатранснефтегаз» (Майоров Н.И.):

7.1. Произвести расчет потребности и произвести закуп препаратов дезинфицирующих средств на период паводка для обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения, в срок до 25.04.2025 года;

7.2. Предусмотреть совместно с заинтересованными организациями необходимые мероприятия по своевременному демонтажу оборудований тепло-водо-энергоснабжения, попадающих в зону затопления;

7.3. Обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников питания;

7.4. Утвердить соответствующим постановлением запасные (альтернативные) водоисточники хозяйственно-питьевого назначения;

7.5. Организовать практические семинары для ответственных работников жилищно-коммунального хозяйства Ленского района по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, емкостей и обеззараживанию питьевой воды, в срок до 25.04.2025 года;

7.6. Организовать и провести в месячный срок после прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков мероприятия по промывке и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, емкостей хозяйственно-питьевого водоснабжения с лабораторным контролем эффективности дезинфекции, представить акты выполненных работ в территориальный отдел «Роспотребнадзор» по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе;

7.7. Запланировать средства для создания эпидфонда по приобретению средств специфической и неспецифической профилактики, средств для заключительной дезинфекции в очагах инфекционных больных и обеззараживания воды;

7.8. Информацию о проделанных мероприятиях представить в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район», через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район», в срок до 25.04.2025 года.

8. Рекомендовать районному Управлению федеральной почтовой связи обеспечить своевременную доставку пенсий, социальных выплат и пособий за май, июнь текущего года населению, подлежащему эвакуации из зон возможного затопления.

9. Рекомендовать руководителю «Ленского УСЗН и Т при МТ и СР РС(Я)» (Андреева Н.Ю.):

9.1. Принять меры по заблаговременной доставке и выплате за май 2025 года социальных выплат и пособий, в том числе гражданам, подлежащим эвакуации из зон возможного затопления;

9.2. Предоставить в адрес МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район» План эвакуации людей в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в срок до 10.04.2025 года.

10. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий (службам РСЧС Ленского района):

10.1. Скорректировать, согласовать и утвердить планы мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на 2025 год и состав сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия, и представить сведения в КЧС и ОПБ Ленского района, через МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район», в срок до 24.04.2025 года;

10.2. Представить на согласование планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечить качественное выполнение мероприятий, в срок до 27.03.2025 года;

10.3. Организовать работу объектовых комиссий по чрезвычайным ситуациям на местах по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций;

10.4. Разработать практические мероприятия по подготовке к защите товарно-материальных ценностей, оборудования и ведомственных архивов на случай затопления.

11. Рекомендовать руководителю РУО МР «Ленский район» (Корнилова И.Н.) организовать проведение в учебных учреждениях дополнительных занятий, а также разъяснительной работы среди родителей по недопущению оставления детей без присмотра и выхода их на лед с целью исключения несчастных случаев на водных объектах в связи с потеплением и уменьшением толщины ледового покрова.

12. Рекомендовать ЛТС №13 МЦТЭТ филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Сердюк А.В.) обеспечить в период весеннего половодья и летне-осенних паводков устойчивую связь с КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ муниципальных образований, населенными пунктами, расположенными в районах вероятного затопления.

13. Рекомендовать Отделу МВД РФ по Ленскому району РС(Я) (Емельянов И.М.) совместно с ПЦО ОВО по Ленскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС (Я)» (Ахмедханов Р.А.) в срок до 25.04.2025 года:

13.1. Принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, не допускать фактов мародерства;

13.2. Обеспечить готовность автотранспорта, оборудованного средствами громкоговорящей связи, для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

13.3. Принять меры по обеспечению правопорядка в период прохождения ледохода.

14. Рекомендовать Ленскому ЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз» (Майоров Н.И.) организовать и провести мероприятия по обеспечению безопасной и безаварийной эксплуатации газопроводов, проходящих в районах возможного затопления и в местах перехода через водные преграды.

15. Рекомендовать директору филиала «аэропорт Ленск» ФКП «Аэропорты Севера» (Черкашин П.В.) обеспечить готовность аэропорта Ленск для приема и обслуживания воздушных судов, задействованных в мероприятиях, связанных с периодом прохождения весеннего половодья.

16. Рекомендовать директору филиала Ленского РНУ ООО «Транснефть-Восток» АК «Транснефть» (Труш А.В) провести мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья на месте перехода магистрального нефтепровода трубопроводной системы «ВСТО» через реку Нюя, в срок до начала ледохода.

17. Рекомендовать Государственному учреждению «Управления пенсионного фонда» (Ногуманова З.М.) обеспечить своевременное финансирование выплаты пенсий.

18. Рекомендовать директору МКУ «ЕДДС» МР Ленский район РС(Я) (Никонов Л.В.) обновить информационно-справочную базу по населенным пунктам, подверженным затоплению вследствие весеннего половодья, в срок до 20.02.2025 года.

18.1. Представлять оперативную информацию в адрес КЧС и ОПБ МР «Ленский район»;

18.2. Обеспечить доведение информации населению о порядке действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

18.3. Уточнить списки населения в зонах возможных наводнений с учетом наихудшего сценария развития стихийного бедствия, а также заложить их в базу МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район»;

18.4. Всю поступившую информацию о проделанной работе в соответствии с пунктами настоящего постановления, заложить в информационную базу единой дежурно-диспетчерской службы, для оперативной работы в целях качественной подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья на территории МР «Ленский район» в 2025 году.

19. Рекомендовать Врио генерального директора ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Манаенков С.С.) провести мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья на месте перехода магистрального нефтепровода трубопроводной системы через реку Нюя, в срок до начала ледохода.

20. Управлению производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» (Беляев И.А):

20.1. Обеспечить контроль проведения мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории района в 2025 году;

20.2. Осуществлять контроль за предоставлением информации о проделанных мероприятиях настоящего постановления от глав муниципальных образований, предприятий и организаций, с целью создания информационной базы в МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район» для безопасного пропуска паводковых вод.

| Начальник управления производственного развития | - И.А. Беляев |
| --- | --- |