|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный район****«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»****Республики Саха** **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин****«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНА»****муниципальнай****оройуона** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  **УУРААХ** |
| **г. Ленск** |  **Ленскэй к.** |
| **от «03» \_\_апреля\_\_2025 года № \_\_01-03-293/5\_\_** |
| **О мерах по подготовке объектов****жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Ленского района к отопительному сезону 2025/2026 года** |

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2025 года № 220-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2025/2026 года», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения объектов соцкультбыта, жилищного фонда и производственного назначения Ленского района к функционированию в отопительный сезон 2025/2026 года, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Состав районной комиссии по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2025/2026 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2025/2026 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Положение районной комиссии по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2025/2026 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Установить в соответствии с пунктом 2.6.3 постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» сроки окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предприятий бюджетной сферы Ленского района до 1 сентября  2025 года.

3. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» установить сроки оценки готовности каждого объекта согласно пункта 13 порядка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, на основании значения индекса готовности:

3.1. Для лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 порядка оценки обеспечения готовности – до 10 сентября 2025 года;

3.2. Для теплоснабжающих организаций – не позднее до 25 октября 2025 года;

3.3. Для городских и сельских поселений – не позднее 15 ноября 2025 года.

3.4. Для энергосбытовых (энергетических) организациям, в соответствии   пунктом 14 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», принятие решения о готовности к работе в зимний период - не позднее 5 ноября 2025 года.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности руководствоваться приложением № 2 к настоящему постановлению, решениями районной комиссии по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года и оценке готовности к осенне-зимнему периоду городских и сельских поселений Ленского района, в пределах их компетенций.

5. Установить персональную ответственность городских и сельских поселений МР «Ленский район» за выполнение всего перечня мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Определить координатором по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2025/2026 года управление производственного развития муниципального района «Ленский район».

7. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить настоящее постановление на сайте муниципального района «Ленский район».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы**  |  **А.С. Юринок** |

Приложение № 1

к постановлению и.о. главы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Состав комиссии**

**по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2025/2026 года**

Глава муниципального района «Ленский район», председатель комиссии;

Заместитель главы по производственным вопросам муниципального района «Ленский район», заместитель председателя комиссии;

Начальник управления производственного развития муниципального района «Ленский район», ответственный секретарь.

Члены комиссии:

Директор МКУ «ЕДДС» МР «Ленский район»;

Начальник УКС МР «Ленский район»;

Глава ГП «Город Ленск»;

Заместитель главы ГП «Город Ленск»;

Глава СП «Нюйский наслег»;

Глава СП «Ярославский наслег»;

Глава СП «Беченчинский наслег»;

Глава СП «Мурбайский наслег»;

Глава СП «Наторинский наслег»;

Глава СП «Орто-Нахаринский наслег»;

Глава СП «Салдыкельский наслег»;

Глава СП «Толонский наслег»;

Глава ГП «Поселок Витим»;

Глава ГП «Поселок Пеледуй»;

Директор АО «Теплоэнергосервис»;

Руководитель Финансового управления МР «Ленский район»;

Начальник Ленского отдела Госпожнадзора;

Начальник Ленского РЭС ЗЭС АК «Якутскэнерго»;

Начальник ТО «Роспотребнадзор» РС(Я);

Главный врач ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ»;

Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»;

Начальник МКУ «Районное управление образования»;

Начальник МКУ «Районное управление культуры»;

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Республике Саха (Якутия) (по согласованию).

**Начальник управления**

**производственного развития И.А. Беляев**

Приложение № 2

к постановлению и.о.главы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2025/2026 года**

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Ленского района:

1.1. Разработка и утверждение плана подготовки городских и сельских поселений к отопительному периоду в соответствии с пунктами 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода в срок до 15 мая 2025 года;

1.2. Создать комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2025/2026 года и включить в состав данных комиссий представителей Ленского управления Ростехнадзора в срок до 15 апреля 2025 года;

1.3. Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 в соответствии с порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234:

Для потребителей тепловой энергии - в срок до 10 сентября 2025 года;

Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющих теплосетевыми организациями – до 25 октября 2025 года.

1.4. Подготовка и представление комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 – в срок до 30 октября 2025 года;

1.5. Представить в управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район» сводный план – график производства работ по подготовке котельных и инженерных коммуникаций, находящихся на территории городских и сельских поселений, независимо от форм собственности, согласно приложению № 1 к настоящему Перечню мероприятий в срок до 20 апреля 2025 года (эл.адрес otr\_lensk@mail.ru);

1.6. Обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ при подготовке муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и

учреждений социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в объемах, утвержденных местными бюджетами на 2025 год, в том числе для приобретения и установки резервных источников питания на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

1.7. Выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов муниципальной собственности, жилищного фонда, соцкультбыта, дошкольных, школьных учреждений и учреждений здравоохранения к отопительному сезону 2025/2026 года, в соответствии с утверждёнными планами и графиками, с предоставлением паспорта готовности и назначением аттестованных ответственных лиц в срок до 10 сентября 2025 года;

1.8. Обеспечить разработку документов (положений, инструкций, планов) по ликвидации аварий, устанавливающих порядок ликвидации и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов, задействованных в устранении аварий, в целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий в период отопительного сезона 2025/2026 года с 20 апреля 2025 г., в последующих периодах до 15 ноября 2025 г.;

1.9. Предусмотреть финансовые средства на выполнение требований государственного пожарного надзора и мероприятий по антитеррористической деятельности, при подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальной собственности к отопительному сезону 2025/2026 года в срок до 01 мая 2025 года;

1.10. Обеспечить достаточное финансирование бюджетных организаций для оплаты потребленной тепловой электрической энергии в отопительный сезон 2025/2026 года и ликвидации задолженности за потребленные тепло-электроэнергию до начала отопительного сезона 2025/2026 года;

1.11. Обеспечить осуществление координации и контроля за ходом выполнения работ по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2025/2026 года в срок до 15 ноября 2025 года;

1.12. Организовать проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилищном фонде предоставления лицами, осуществляющими управление общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах в срок до 25 августа 2025 года;

1.13. Представить информацию по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному сезону 2025/2026 года в управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район» с последующим еженедельным представлением информации с 31 мая 2025 года по форме согласно приложению № 2 к настоящему перечню мероприятий в срок до 01 ноября 2025 года;

1.14. Обеспечить контроль за созданием и функционированием аварийных служб муниципальных предприятий, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда, наличие аварийных запасов, необходимого оборудования и продукции производственно-технического назначения;

1.15. Организовать работу с лицензированными учебными заведениями для обучения, повышения квалификации руководителей товариществ собственников жилья (ТСЖ), управляющих компаний, с целью эффективной работы по организации управления жилищным фондом;

1.16. Организовать работу предприятий по аварийному прикрытию систем энергоснабжения муниципальных бюджетных учреждений;

1.17. Обеспечить еженедельное представление информации в управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район» согласно приложению № 4 к настоящему перечню мероприятий;

1.18. Обеспечить осуществление координации за поставкой топливно-энергетических ресурсов на нужды предприятий жизнеобеспечения для прохождения отопительного сезона 2025/2026 года;

1.19. Обеспечить своевременное размещение заказов на закупку продукции производственно – технического назначения для выполнения работ по муниципальному заказу;

1.20. Обеспечить с июня по ноябрь 2025 года предоставление информации по подготовке объектов коммунального комплекса, энергетики и жилищного фонда к отопительному периоду 2025/2026 года в управление производственного развития муниципального района «Ленский район» по форме Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная и по пункту №1 формы «Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства», ежемесячно до 1 числа отчетного месяца;

1.21. Обеспечить выполнение муниципальных программ по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.22. Обеспечить создание 10-суточного неснижаемого резервного запаса всех видов котельного топлива на объектах жизнеобеспечения в пределах средств, определённых муниципальным заказом к началу отопительного сезона;

1.23. Довести до сведения населения и всех заинтересованных лиц состав поселенческих комиссий и материалы по подготовке к отопительному сезону;

1.24. Провести ревизию существующих резервных источников электроснабжения, запасов топлива, обеспечить готовность к работе в отопительный сезон 2025/2026 года;

1.25. Разработать инструкции по ликвидации аварий, устанавливающие порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других организаций по устранению аварий и представить на утверждение МР «Ленский район»;

2. МКУ «Районное управление образованием» (Корнилова И.Н.), МКУ «Районное управление культуры» (Капралова Ж.М.), МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Сизых Г.П.), ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» (Туприн И.В.), МБУ «Гранит» (Черепанов И.А.), а также учреждениям, финансируемым из районного бюджета:

2.1. Создать ведомственные комиссии по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года и возглавить их работу, в срок до 20 апреля 2025 года;

2.2. Разработать планы-графики ремонтных программ объектов теплоснабжения (котельных, теплосетей) и представить сводные графики в управление производственного развития муниципального района «Ленский район», в срок до 20 апреля 2025 года;

2.3. Принять меры по ликвидации имеющейся задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

2.4. Обеспечить достаточное финансирование подведомственных получателей бюджетных средств в части оплаты за энергоресурсы в 2025 году и на период отопительного сезона 2025/2026 года;

2.5. Обеспечить ведение отдельного учёта финансовых средств, направленных на подготовку к отопительному сезон 2025/2026 года, представление еженедельной отчетности о готовности объектов жизнеобеспечения в управление производственного развития администрации МР «Ленский район».

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности:

3.1. Представить в управление производственного развития администрации МР «Ленский район» сводный план – график производства работ по подготовке котельных и инженерных коммуникаций, находящихся на территории муниципальных образований, независимо от форм собственности согласно приложению № 1 к настоящему перечню мероприятий в срок до 20 апреля 2025 года (эл.адрес: otr\_lensk@mail.ru);

3.2. Представить в управление производственного развития администрации муниципального района «Ленский район» с последующим еженедельным предоставлением информации по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному периоду 2025/2026 года согласно приложению № 2,3,4 к настоящему перечню мероприятий в срок до 20 апреля 2025 года;

3.3. Обеспечить еженедельное представление информации в управление производственного развития (эл.адрес:otr\_lensk@mail.ru) по накоплению топливно-энергетических ресурсов согласно приложениям № 2.3,4 к настоящему перечню мероприятий;

3.4. Разработать инструкции по ликвидации аварий, устанавливающие порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-,топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других организаций по устранению аварий и представить на утверждение в муниципальный район «Ленский район» в срок до 01 августа 2025 года;

3.5. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создать и утвердить перечень неснижаемых страховых запасов продукции производственно-техногенного назначения по всей номенклатуре, в срок до 20 апреля 2025 года;

3.6. К началу отопительного сезона 2025/2026 года обеспечить создание 10-суточного неснижаемого резервного запаса всех видов котельного топлива на объектах жизнеобеспечения;

3.7. Создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения в срок до 01 сентября 2025 года:

- установить резервные электродвигатели и насосы на котельных, водозаборах и скважинах;

- обеспечить готовность к работе средств защиты и автоматики силового оборудования, электроснабжения;

- приобрести и установить необходимое количество резервных источников электропитания для котельных, водозаборных сооружений и скважин, с предоставлением результатов мероприятий в управление производственного развития МР «Ленский район»;

- разработать и внедрить инструкции по противоаварийным действиям обслуживающего персонала;

3.8. Обеспечить сбор текущих платежей и задолженности за коммунальные услуги с учреждений бюджетной сферы и прочих потребителей, с направлением собранных средств на оплату работ по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года;

3.9. Обеспечить обучение через лицензированные учебные заведения лиц, ответственных за тепловое, электро- и газовое хозяйство, и ежегодную аттестацию оперативного персонала объектов жизнеобеспечения, в срок до 01 сентября 2025 года;

3.10. Обеспечить обучение специалистов, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов отрасли жилищно-коммунального хозяйства, на курсах промышленной безопасности;

3.11. Обеспечить обучение и аттестацию персонала действующих и вновь вводимых газифицированных котельных в соответствии с нормами промышленной безопасности;

3.12. Провести подготовку и переподготовку специалистов по охране труда, членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда через лицензированные учебные заведения;

3.13. Провести совместные тренировки под руководством районного Штаба КЧС и ОПБ, МКУ «ЕДДС», в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году;

3.14. Завершить оформление паспортов готовности объектов жизнеобеспечения (котельных, водозаборов, скважин) с участием представителя Ленского управления Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (по согласованию), в срок до 01 ноября 2025 года.

3.15. При формировании ремонтных программ на подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года учесть замену ветхих инженерных сетей не менее 5% от общего количества;

3.16. Обязательное условие для получения паспорта готовности объектов выполнение предписание надзорных органов.

4. Рекомендовать ЛУ ЗЭС ОАО АК «Якутскэнерго» (Югансон А.В.):

4.1. Представить в управление производственного развития (эл.адрес: otr\_lensk@mail.ru) сводный план-график производства ремонтных работ на объектах электроэнергетики с последующим еженедельным предоставлением отчета о выполнении согласно приложению № 5 к настоящему перечню мероприятий, в срок до 20 апреля 2025 года;

4.2. Обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ оборудования, высоковольтных линий, согласно плановой годовой программе 2025 года;

4.3. Разработать совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства программу и графики совместных противоаварийных тренировок на период подготовки и прохождения отопительного зимнего периода, в срок до 01 сентября 2025 года;

4.4. Разработать мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций с охватом каждого источника тепла и его тепловой сети, с установлением четких обязанностей производственных подразделений и персонала и порядка действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб и руководства предприятия способами связи с другими организациями, в срок до 01 сентября 2025 года;

4.5. Завершить плановые ремонты основного оборудования и электрических сетей, оказывающих влияние на прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, в срок до 01 ноября 2025 года;

4.6. При формировании ремонтных программ на подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года учесть замену ветхих инженерных сетей не менее 5% от общего количества;

5. Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим на своем балансе отопительные котельные, обеспечить в полном объеме поставку и перевозку топливно-энергетических ресурсов на отопительный период 2025/2026 года.

**Начальник управления**

**производственного развития И.А. Беляев**

Приложение № 3

к постановлению и.о. главы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Положение комиссии**

**по оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному периоду 2025/2026 года**

1. Общие положения:

1.1. Районная комиссияпо оперативному руководству подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса**,** жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2025/2026 года (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления городских и сельских поселений, предприятий и организаций на территории городских и сельских поселений, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения объектов соцкультбыта, жилищного фонда и производственного назначения Ленского района к функционированию в отопительный сезон 2025/2026 года, предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы (далее – ЖКХ и ТЭК);

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением;

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, предприятиями и организациями;

1.4. Ответственными за исполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года являются руководители предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности согласно персональному составу Комиссии.

2. Основные задачи и права Комиссии:

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Анализ и оценка хода подготовки объектов ЖКХ и ТЭК**,** жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону 2025/2026 года;

2.1.2. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления городских и сельских поселений, организаций и предприятий при решении вопросов в области подготовки объектов соцкультбыта, жилищного фонда и производственного назначения Ленского района к функционированию в отопительный сезон 2025/2026 года.

2.2. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

2.2.1. Запрашивать у органов местного самоуправления городских и сельских поселений, организаций и предприятий необходимые информационные материалы;

2.2.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления городских и сельских поселений, организаций и предприятий;

2.2.3. Привлекать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления городских и сельских поселений, организаций и предприятий по согласованию с их руководителями.

2.2.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения главы в администрацию муниципального района «Ленский район»;

2.2.5. Обращаться в соответствующие территориальные органы федеральной власти с предложениями об улучшении работы объектов ЖКХ и ТЭК.

3. Структура Комиссии и организация ее работы:

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением и.о. главы муниципального района «Ленский район». Председателем Комиссии является глава муниципального района «Ленский район»;

3.2. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы с представителями органов местного самоуправления городских и сельских поселений Ленского района, организаций и предприятий;

3.3. Перечень рабочих групп Комиссии, их руководители, состав и порядок их работы утверждаются председателем Комиссии;

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем;

3.5. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц;

3.6. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель;

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов;

3.8. Члены Комиссии лично принимают участие в ее заседаниях. В случае невозможности принятия участия в заседании член Комиссии направляет своего представителя;

3.9. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае неравенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии;

3.10. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

**Начальник управления**

**производственного развития И.А. Беляев**

Приложение № 1

к перечню мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)

к отопительному периоду 2025/2026 года

Утверждаю

глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улуса/района/города

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**производства работ по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК,**

**находящихся на территории муниципальных образований, к отопительному периоду 2025/2026 годов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улуса/района/города**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования | План на год | май | июнь | июль | август |
| котельные (ЕД) | теплосети (КМ) | водопроводные сети (КМ) | канализация (КМ) | котельные (ЕД) | теплосети (М) | водопроводные сети (КМ) | канализация (КМ) | котельные (ЕД) | теплосети (М) | водопроводные сети (КМ) | канализация (КМ) | котельные (ЕД) | теплосети (М) | водопроводные сети (КМ) | канализация (КМ) | котельные (ЕД) | теплосети (М) | водопроводные сети (КМ) | канализация (КМ) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 2

к перечню мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)

к отопительному периоду 2025/2026 года

**Информация**

**о ходе подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улусу/району/городу**

**по состоянию на «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | План | Факт |
| натур. показатель, ед. | тыс. руб. | натур. показатель, ед. | тыс. руб. |
|  | Объекты коммунального назначения |
| 1 | Ремонт котельных (ед.) | 1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт котлоагрегатов (ед.) |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт, замена тепловых сетей (км) |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. ветхие тепловые сети (км) |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт центральных тепловых пунктов (ед.) |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт водозаборов (ед.) |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт насосных станций водопровода (ед.) |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт очистных сооружений (ед.) |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт водопроводных сетей (км) |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. ветхие водопроводные сети (км) |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт канализационных насосных станций (ед.) |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт очистных сооружений канализации (ед.) |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт, замена канализационных сетей (км) |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. ветхие канализационные сети (км) |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт, замена электрических сетей (км) |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. ветхие электрические сети (км) |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена трансформаторных подстанций (ед.) |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка гидротехнических сооружений (ед.) |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт очистных сооружений и др. (шт/тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 16 | Жилищный фонд МКД, т.ч. (ед.) |  |  |  |  |
| 17 | Социальный объекты, из них (ед.) |  |  |  |  |
| Больницы, в т.ч. ФАП |  |  |  |  |
| Школы, в т.ч. допобразования |  |  |  |  |
| Детсады |  |  |  |  |
| 18 | Административные объекты, из них (ед.) |  |  |  |  |
| Федеральные  |  |  |  |  |
| Республиканские  |  |  |  |  |
| Муниципальные  |  |  |  |  |

Подготовил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к перечню мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)

к отопительному периоду 2025/2026 года

**Информация**

**о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса**

 **по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование района/городского округа | Уголь | Нефть | Газоконденсат | Дизельное топливо |
| План, тн | Фактически отгружено, тн | % исполнения | Фактически доставлено, тн | % исполнения | План, тн | Фактически отгружено, тн | % исполнения | Фактически доставлено, тн | % исполнения | План, тн | Фактически отгружено, тн | % исполнения | Фактически доставлено, тн | % исполнения | План, тн | Фактически отгружено, тн | % исполнения | Фактически доставлено, тн | % исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Еженедельная форма предоставления отчета

Подготовил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

к перечню мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)

к отопительному периоду 2025/2026 года

**Информация**

**о накоплении топливно-энергетических ресурсов предприятиями топливно-энергетического комплекса**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улуса/района/города**

**по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улуса/района | Вид топлива | План, тн | Договора поставки | Направлено финансовых средств | Отгружено | Доставлено |
| № договора | Объем поставки, тн | Сумма, тыс. руб. | № платежногопоручения, дата | Сумма | тыс. руб. | тн | % | тыс. руб. | тн | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Еженедельная форма предоставления отчета

Подготовил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 5

к перечню мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)

к отопительному периоду 2025/2026 года

**Информация**

**о выполнении плановых ремонтов электрогенерирующих и сетевых предприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование предприятия, филиала, участка, улуса, оборудования | Единица измерения | Наименование мероприятия (капремонт, средний ремонт) | Плановый показатель | Срок исполнения | Обеспеченность запасными частями | Информация о ходе выполнения работ | Ремонтные работы (в денежном выражении) | Примечание |
| план | факт |
| физ. объём | % | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | Котлоагрегаты энергетические | шт./т/ч |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Турбины | шт./МВт |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Водогрейные котлы | шт./Гкал/ч |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Гидроагрегаты | шт./МВт |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Тепловые сети | км (в однотрубном исчислении) |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Дизельгенераторы | шт./МВт |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Электрические сети, всего | км |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | в том числе |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | ВЛ-220кВ | км |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | ВЛ-110кВ | км |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | ВЛ-35кВ | км |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | ВЛ-0,4-10кВ | км |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Силовые трансформаторы | шт. |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Расчистка просек | га |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

Еженедельная форма предоставления отчета

Подготовил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Перечень рассылки**

1. Главам: МО «Город Ленск», «Поселок Витим», «Поселок Пеледуй», «Орто-Нахаринский наслег», «Ярославский наслег», «Нюйский наслег», «Толонский наслег», «Мурбайский наслег», «Салдыкельский наслег», «Беченчинский наслег», Наторинский наслег».

2. ООО «ЛПТЭС»

3. ООО «ЛПЖХ»

4. ЛУ ВФ ОАО «Теплоэнергосервис»

5. Аэропорты Севера

6. ЛУ ЗЭС АК «Якутскэнерго»

7. УПР МО «Ленский район»

8. Общий отдел МО «Ленский район»

9. МКУ «Районное управление образования

10. Ленская ЦРБ

11. МКУ «Районное управление культуры»

12. Управление Госпожнадзора

13. Управление Ростехнадзора

14. Финансовое управление МО «Ленский район

15. Роспотребнадзор

16. МКУ ЕДДС

17. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |