Городское поселение

«Посёлок Витим»

муниципального района

«Ленский район»

Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Ленскэй оройуона» муниципальнай оройуонун «Витим бөһүөлэгэ»

куорат поселениета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ; УУРААХ. п. Витим; Витим б. от « 14 » февраля 2025 года № 20.

О задачах по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории ГП «Посёлок Витим» в 2025 году

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнении распоряжения Правительства Респцублики саха (Якутия) от 30.01.2021 года №77-р «О задачах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и организаций Республики Саха (Якутия) Якутской территториальной  подсистемы Единой государственой системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних поводков на территории Республики Саха (Якутия)  в 2025 году», постановления главы МР «Ленский район» «О задачах муниципальных образований, предприятий и организаций Ленского района по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних поводков на территории Ленского района в 2025 году», в целях  своевременной подготовки сил и средств муниципального звена РСЧС к проведению мероприятий  по безопасному пропуску паводковых вод, осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и ликвидации их последствий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения на территории городского поселения, глава ГП «Посёлок Витим»,

ПОСТАНОВИЛ

- Утвердить план действий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории МО «Посёлок Витим» в 2025 году  согласно приложению № 1.

- Утвердить состав сил и средств ГП «Посёлок Витим», привлекаемых к работе на время прохождения поводковых вод согласно приложению № 2.

- Утвердить план мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону КРС, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места в период весеннего половодья в 2025 году, согласно приложению №3.

- Утвердить запасным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборное сооружение (ООО «ЭСК»).

- Руководителям предприятий и организации всех форм собственности в срок до 05.04.2025 г.

5.1-разработать, утвердить и представить в оперативный штаб администрации ГП «Посёлок Вити»:

-план действий по безопасному пропуску весеннего половодья и ликвидации возможных последствий;

-состав сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.2-принять меры к сохранности товарно-материальных ценностей, оборудования, ведомственных архивов, других материалов и документов;

5.3-скорректировать внутренние планы мероприятий по подготовке и проведению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, планы по эвакуации персонала и членов их семей;

5.4-обеспечить проведение противопожарного инструктажа рабочих и служащих на действующих объектах;

5.5- обеспечить уточнение планов поадресного оповещения работников организаций и  предприятий;

5.6-обеспечить выделение заправленной горюче-смазочными материалами, техники по требованию председателя оперативного штаба.

6. 	Возложить персональную ответственность за проведение мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в границах подведомственных территорий предприятий на руководителей предприятий не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

7. 	Администрации  ГП «Поселок Витим»:

7.1 	провести проверку системы оповещения населения, резерв мобильных  громкоговорящих устройств, резервных источников питания;

7.2 	уточнить списки отдельных категорий граждан (маломобильного населения, инвалидов, одиноких пенсионеров, беременных женщин  и детей) в зонах затопления  при возникновении угрозы затопления и возможной эвакуации;

7.3  уточнить реестр многоквартирных домов, объектов социального назначения в зонах затопления.

8. Создать маневренную группу по оповещению населения, согласно Приложению №4.

9. 	Маневренной группе провести противопожарный инструктаж и обучить действиям поведения при возникновении ЧС.

10. 	Тепло- и энергоснабжающим организациям обеспечить заблаговременное отключение и демонтаж инженерных сетей тепло- водо- энергоснабжения, попадающих в зону затопления.

11. 	Витимскому пункту полиции (Вылчу Ю.Г.):

11.1-обеспечить правопорядок, охрану товарно-материальных ценностей предприятий и организаций, личного имущества граждан в зонах затопления;

11.2-обеспечить готовность автотранспорта, оборудованного средствами звукового оповещения для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

12. 	Определить местом размещения эвакопункта на период пропуска весеннего половодья  здание МКУК «Центр культуры п. Витим» по адресу: п. Витим, ул. Октябрьская, д. 30.

13. 	Руководителю МКУК «Центр культуры п. Витим» (ЦК Охнино Парфиненко А.В.):

13.1.обеспечить исправное состояние подъездных путей к эвакуационному пункту, систем противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, средств связи и первичных средств пожаротушения эвакуационного пункта. В случае предъявления требований надзорных органов устранить нарушения в срок до 25.04.2025 года.

14.	Для обеспечения эвакуационных мероприятий, содержания эвакопунктов, выполнения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, использовать средства бюджета предусмотренные по статье «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

15.	Руководителю ООО «ЭСК» (Марков А.П.) в срок до 15 марта 2025 года:

15.1-произвести расчет потребности дезинфицирующих средств на период весеннего половодья и на период весенне-летне-осенних паводков для обеззараживания питьевой воды, а также подготовить план проведения мероприятий по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения. Подготовить дезинфицирующие средства в необходимом объеме, на период весеннего паводка для обеззараживания питьевой воды и проведения промывки водопроводных сетей;

15.2–предусмотреть необходимые мероприятия по своевременному демонтажу оборудования тепло-водо-энергоснабжения, попадающие в зону затопления

16.	Руководителю и членам штаба по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осеннего половодья при  администрации ГП «Посёлок Витим»:

16.1-организовать, начиная с 15.04.2025 года ежедневный мониторинг развития паводковой обстановки;

16.2-уточнять в период прохождения весеннего половодья с ФГУ «Якутское управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) критические отметки затопления;

16.3-проверить работоспособность систем оповещения населения,  при их отсутствии, маневренную группу по оповещению населения обеспечить автотранспортом и средствами громкоговорящей связи  в срок до 15.04.2025 года.

16.4-обеспечить оперативную передачу информации о возникновении события чрезвычайного характера на водных объектах, водохозяйственных системах в штаб ЧС и ПБ района.

16.5-организовать оповещение и информирование населения, проведение эвакуации  на случай чрезвычайной ситуации.

17. 	Руководителю ПЧ№ 5 ОПС РС (Я) по МР «Ленский район» (Опариин М.В.) рекомендовать обеспечить контроль готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности населения в ходе весеннего половодья.

18.	Проводить заседания муниципальной комиссии по ЧС и ПБ с проверкой готовности предприятий и организаций к безопасному пропуску паводковых вод на территории поселения каждые 10 дней начиная с 10.04.2025 года.

19 	Направить копию настоящего постановления руководителям всех перечисленных и заинтересованных организаций и предприятий для исполнения. 		20.	Обнародовать настоящее постановление путем размещения на стенде официальной информации в здании администрации МО «Посёлок Витим», а также в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) vitim.sakha.gov.ru.

21.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава                                                                               		Э.В. Бадер

Приложение  №1

к постановлению  главы

ГП «Поселок Витим»

от « 14 » февраля  2025 г.

№ 20

План

мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осеннего  половодья  и ликвидации возможных последствий на территории МО «Посёлок Витим» на 2025 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, эвакуационных работ | до 01.03.2025 | Оперативный штаб |
| 2. | Проверить готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и эвакуационных работ. | до 15.03.2025 | Оперативный штаб |
| 3. | Организовать круглосуточное оперативное дежурство ответственных лиц | На период паводка | Администрация МО «Посёлок Витим» |
| 4. | Организовать постоянный контроль за уровнем воды на реке и представлять оперативную информацию в ЦУКС при Правительстве РС(Я) и ГУ МЧС РФ по РС(Я) | На период паводка | Оперативный штаб |
| 5. | В случае необходимости организовать работу по привлечению необходимого количества добровольных помощников для выполнения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | На период паводка | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
|  | Для руководителей предприятий, организаций и учреждений |  |  |
| 6. | Разработать и согласовать с оперативным штабом по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков план мероприятий по каждой службе по безопасному пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | до 05.04.2025 | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 7. | Каждой службе гражданской защиты подготовить и предоставить план действий на случай чрезвычайных ситуаций | до 05.04.2025 | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 8. | Провести проверку работоспособности резервных источников питания на объектах тепло и водоснабжения, обеспечить запас топлива. | до 05.04.2025 | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 9. | Начальникам служб гражданской защиты обеспечить поэтапное выполнение вышеуказанных планов в период подготовки и прохождения паводка | До окончания ледохода | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
|  | Службе охраны общественного порядка |  | . |
| 10. | Организовать регулярные рейды сотрудников по спуску к реке Лена с целью недопущения проезда автотранспорта прохода граждан в опасные зоны. | На период паводка и период возможных ЧС | Вылчу Ю.Г. |
| 11. | Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, обеспечению правопорядка, недопущению фактов мародерства | На период паводка и период возможных ЧС | Вылчу Ю.Г |
|  | Медицинской службе посёлка |  |  |
| 12. | Создать запас медикаментов, необходимого медицинского имущества, предметов первой необходимости для работы в зоне возможных чрезвычайных ситуаций | до 05.04.2025 | Заведующий Витимской ЦБР Оперативный штаб |
| 13. | Витимской городской больнице организовать на местах стационарные и передвижные пункты оказания первой медицинской помощи пострадавшим | На период паводка и период возможных ЧС | Заведующий Витимской ЦБР Оперативный штаб |
|  | Службе энергетики посёлка |  |  |
| 14. | Обеспечить своевременное отключение трансформаторных подстанций и электросилового оборудования, принять меры к сохранению опор ЛЭП в зоне возможного затопления. Обеспечить запас топлива на ПАЭС. | до 20.04.2025 на период паводка | Виноградов Д.В. Оперативный штаб |
| 15. | Предусмотреть необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону затопления. | до 20.04.2025 на период паводка | Виноградов Д.В. |
|  | Службам жилищно-коммунального | хозяйства | посёлка |
| 16. | Предусмотреть необходимые меры по своевременному демонтажу коммунально-энергетического оборудования, попадающих в зону затопления. . | до 25.04.2025 на период паводка | Динер А.В. Делюкин Е.Г. |
| 17. | Обеспечить максимальную защиту от паводковых вод объекты жилищно-коммунального хозяйства и жилой фонд | до 25.04.2025 на период паводка | Динер А.В. Делюкин Е.Г. |
| 18. | Обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников энергоснабжения | до 25.04.2025 на период паводка | Динер А.В. Делюкин Е.Г. |
| 19. | Произвести закупку препаратов для обеззараживания воды исходя из потребности и осуществлять жесткий контроль за качеством питьевой воды, доставляемой на эвакопункт. | до 25.04.2025 на период паводка | Динер А.В. Делюкин Е.Г. Оперативный штаб |
|  | Службе защиты животных и растений | поселка |  |
| 20. | Разработать план мероприятий по отгону скота, лошадей и домашних животных в незатопляемые места и представить в оперативный штаб посёлка | до 10.04.2025 | Карих И.В. |
| 21. | Подготовить места для отгона скота, лошадей и домашних животных, организовать строительство временных изгородей | до 10.04.2025 | Карих И.В. |
|  | Администрации МО «Посёлок Витим» |  |  |
| 22. | Заключение соглашений и договоров с организациями и предприятиями по привлечению техники, плавсредств для проведения аварийно-спасательных работ и поставки продуктов питания на эвакопункты | до 25.04.2025 на период паводка | Бадер Э.В. оперативный штаб |
| 23. | Актуализировать количество жителей (мужчины, женщины, дети), подлежащих эвакуации в случае затопления ул.Набережная, Энтузиастов, территории Серкинского луга. Информировать жителей перечисленных улиц и территорий о месторасположении эвакопункта, провести противопожарный инструктаж, раздать памятки. | до 25.04.2025 на период паводка | Бадер Э.В. оперативный штаб |
| 25. | Проконтролировать наличие и завоз продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов, дез.средств на эвакопункты | до 15.04.2025 на период паводка | Бадер Э.В.. оперативный штаб |
| 25. | Обеспечить готовность авиаплощадки для принятия вертолетов на территории аэропорта «Витим», стадиона МОУ СОШ п. Витим | до 15.04.2025 на период паводка | Бадер Э.В.. оперативный штаб |
| 26. | Обеспечить готовность помещения ЦУ «Охнино» для принятия эвакуируемых с зоны затопления | до 25.04.2025 на период паводка | Бадер Э.В.. Парфиненко А.В. оперативный штаб |
| 27. | Провести командно – штабные тренировки КЧСиОПБ совместно со службами РСЧС Ленского района | Согласно графику КЧСиОПБ МР «Ленский район» | Бадер Э.В.. |

Приложение  №2

к постановлению главы

МО «Поселок Витим»

от « 14 »  февраля  2025 года

№ 20

Состав сил и средств муниципального образования «Поселок Витим», привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС на период весеннего половодья и летне–осенних паводков в 2025 году.

| Организация | Лич ный состав чел. | Шанцевый инструмент, средства тушения | Автомобильная техника | Дорожная техника | Речные суда, плав средства | Материальные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиа площадка Витим | 2 | Лопата – 2шт; Топоры- 2 шт | КАМАЗ самосвал-1 ед. | Трактор- 1 ед | ---- | Аптечки автомоб – 1 шт; |
| ООО «ЭСК» | 8 | Лопаты – 5 шт.; Топоры- 5 шт; Лом – 3 шт | ВАЗ 2121– 1 ед. | Трактор– 1 ед. Вакуумная машина- 1 ед. Водовозка- 1 ед. | ----- | Аптечки автомоб – 3 шт; |
| ИП Делюкин Е.Г. | 5 | Лопаты – 4 шт.; Топоры-4 шт | ----- | Трактор- 1 ед Вакуумная машина- 2 ед. | ----- | Аптечки автомоб – 3 шт; |
| Витимский РВПиС ЛГБУ РС(Я) | 10 | Лопаты – 5 шт.; Топоры- 5 шт | УРАЛ -1 ед. Автобус -1 ед. | Плавкран- 1 ед. Буксир- 1 ед. | ----- | Аптечки автомоб – 2 шт; |
| ООО ЛПХ «Алмас» | 5 | Лопаты – 5 шт.; Топоры- 5 шт | Автобус-1 ед. | Бульдозер- 1 ед. | ----- | Аптечки автомоб – 2 шт |
| ООО «Витимская лесная компания» | 5 | Лопаты – 5 шт.; Топоры- 5 шт | ------- | Бульдозер -1 ед. | ----- | Аптечки автомоб – 1 шт - |

Сводный состав сил и средств по муниципальному образованию на 2025 год

| Наименование службы гражданской защиты | Юридический адрес, телефон, ФИО руководителя | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |  |  | Противопожарный инвентарь оборудование (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автомобильная | Дорожная | Специальная |  |
| Муниципальное образование «Поселок Витим» | п.Витим, ул. Ленина, 45. т.(841137) 35 341 глава – Бадер эва Владимировна | 4 | Тойота-1 | - | Водовозка-1- | Ранцы-15, водяная помпа-1 |
| Служба охраны общественного порядка | п.Витим, ул. Спортивная, 12 т. (842237) 39-446, 39-330, 112 | 2 | УАЗ -1 | - | - |  |
| Медицинская служба | п. Витим, ул. Леонова, 3 т. 35-430. 35-206 Чичасов Евгений Юрьевич | 2 | УАЗ-1 | - | - | СИЗ-2 |
| Противопожарная служба | п. Витим, ул. Вычужина, 25 т. 35-467, 35-300 Опарин Василий Михайлович | 10 | - | - | Пожарная машина-3 Водовоз- ка-1 | Топоры-2 Лопаты-2 |
| Служба энергетики и светомаскировки | п. Витим, ул.Спортивная, 110-35-10 т.39-190 Виноградов | 2 | УАЗ-2 | - | - |  |
| Служба оповещения и связи | п. Витим, ул. Ленина, 25 т. 35-610 Волченко Олег Станиславович | 1 | - | - | - | - |
| Службы снабжения ГСМ | п. Витим, АЗС т. 35-514 | 1 | - | - | - | - |
| Служба воздушного транспорта | п. Витим, ул. Аэропорт, 1 Авиационная площадка т. 35-360 Попов Михаил Анатольевич | 2 |  | Трактор-1 | - | Топоры-2 Лопаты-2 |
|  | Аэрологическая служба Рыбчак А.А. п. Витим, ул. Набережная, 8 914 3017731 | 1 | - | - | - | - |
| Коммунально-техническая служба | ООО «ЭСК» п. Витим, ул. Оболенских, 14 т. 36-025, 36-021 Марков Александр Павлович | 8 | ВАЗ 2121-1 КАМАЗ-1 | Трактор-1 | Вакуумная машина-1 Водовоз- ка-1 | Топоры-5 Лопаты-5 |
|  | ИП Делюкин Е.Г. п. Витим, ул. Полевая, 27 т. 36-086 Делюкин Евгений Геннадьевич | 4 | - | - | Вакуумная машина-2 | Топоры-5 Лопаты-5 |
| Служба защиты животных и растений | -- | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные службы обеспечения | Витимский РВПиС ЛГБУ РС(Я) п. Витим, ул. Набережная, т. 35-334, 35-434, 35-444 Федосов Сергей Владимирович | 10 | УРАЛ-1 Автобус-1 | - | Плавкран-1 Буксир-1 | Топоры-5 Лопаты-5 |
|  | ООО «АЛМАС» п. Витим, ул. т. 35-661 Тимошенко Георгий Георгиевич | 5 | Автобус-1 | Бульдо- зер-1 | - | Топоры-5 Лопаты-5 |
|  | ООО «Витимская Ленская компания» п. Витим, ул. Индивидуальная, 1 «а» т.36-041 | 5 | - | Бульдо- зер-1 | - | Топоры-5 Лопаты-5 |
| ИТОГО |  | 58 | 10 | 4 | 11 | 31/31/3 |

Приложение  №3

к постановлению главы

МО «Поселок Витим»

от « 14 » февраля  2025 года

№ 20

План

мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону КРС, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места в период весеннего половодья в 2025 году.

| Населенные пункты | Количество жителей населенного пункта, чел. | Количество эвакуируемого населения (в т.ч. детей), чел. | Населенные пункты, пункты временного размещения, в которые планируется эвакуация населения | Привлекаемые для эвакуации силы и средства, чел./ед. тех. | Количество эвакуируемого скота/лошадей/домашних животных | Места эвакуации скота/лошадей/домашних животных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Поселок Витим» | 3359 | 809/302 | МКУК «Центр культуры п. Витим» п. Витим, ул. Октябрьская, д. 30 директор Парфененко Анна Васильевна, вместимость 300 чел. | 23 чел. / 5 ед. техники (в т.ч. Автобусы-2 , УАЗ -2, Камаз-1 | 4/4/6 | участок Боровое, удаленность 2 км |