Приложение к постановлению

главы МО «Ленский район»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | | «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | | Глава МО «Ленский район» | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район» | | | | | | | | | |
| Участники программы | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я),  ООО «Ленатурфлот», МБУ «Управление по эксплуатации и содержанию административных зданий «Гранит»  МО «Ленский район» РС(Я). | | | | | | | | | |
| Иные участники программы | |  | | | | | | | | | |
| Цели программы | | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации  программы | | 2024 -2028 год | | | | | | | | | |
| 2. Основные показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | Ед. изм. | Базовое значение показателя  2022г | Планируемое значение показателей | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог (накопительный итог) | | | | М2 | 3710 | 254 932 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |
| Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений | | | | Шт. | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | | | | Чел. | 7509 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
| 3. Структура муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| Перечень структурных элементов | | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство»;  Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»;  Комплексы процессных мероприятий. | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | |
| 1 | Ведомственный проект «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории Ленского района и дорожных сооружений на них. | | | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог за период с 2024 по 2028 год, не менее 366 932 м2 (накопительный итог).  Количество установленных новых дорожных знаков и барьерных ограждений за период с 2024 по 2028 год не менее 61 шт. (накопительный итог). | | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог;  - Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | | | | |
| 2 | Ведомственный проект  «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования маршрутной сети и транспортной инфраструктуры | | | | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий за период с 2024 по 2028 год не менее 38 000 человек (накопительный итог).. | | - Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий | | | | |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории Ленского района и дорожных сооружений на них. | | | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог за период с 2024 по 2028 год, не менее 366 932 м2 (накопительным итогом).  Количество установленных новых дорожных знаков и барьерных ограждений за период с 2024 по 2028 год не менее 61 шт. (накопительным итогом). | | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог;  - Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  | | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 333 057 893,67 руб., в том числе:  2024 год – 202 636 155,67 руб.  2025 год – 32 605 434,50 руб.  2026 год – 32 605 434,50 руб.  2027 год – 32 605 434,50 руб.  2028 год – 32 605 434,50 руб.  а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам:  2024 год – 0 руб.  2025 год – 0 руб.  2026 год – 0 руб.  2027 год – 0 руб.  2028 год – 0 руб.  б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 16 457 599,87 руб., в том числе по годам:  2024 год – 16 457 599,87 руб.  2025 год – 0 руб.  2026 год – 0 руб.  2027 год – 0 руб.  2028 год – 0 руб.  в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» -316 600 293,80 руб., в том числе по годам:  2024 год – 186 178 555,80 руб.  2025 год – 32 605 434,5 руб.  2026 год – 32 605 434,5 руб.  2027 год – 32 605 434,5 руб.  2028 год – 32 605 434,5 руб.  г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год – 0 руб.  2025 год – 0 руб.  2026 год – 0 руб.  2027 год – 0 руб.  2028 год – 0 руб.  д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год – 0 руб.  2025 год – 0 руб.  2026 год – 0 руб.  2027 год – 0 руб.  2028 год – 0 руб. | | | | | | | | | |
| Влияние на достижение национальных целей развития РФ | | | - Комфортная и безопасная среда для жизни   * Улучшение качества городской среды в полтора раза | | | | | | | | |

Приложение к Паспорту

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ  о показателях муниципальной программы | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д) |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в год | В соответствии с выполненными муниципальными контрактами за отчетный год. |
| 2 | Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений в год | В соответствии с выполненными муниципальными контрактами за отчетный год. |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий в год | Отчет организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по заключенным муниципальным контрактам, соглашениям за отчетный год. |

**Паспорт Ведомственного проекта «Дорожное хозяйство»**

**Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса** **муниципального образования «Ленский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие положения | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение структурного элемента | | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| 2. Показатели реализации структурного элемента | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | | Базовое значение показателя  (2022г) | Планируемое значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог  (накопленный итог) | М2 | | 3710 | 254 932 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений  (накопленным итогом) | Шт. | | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 3. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта | | | | | | | | |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию структурного элемента – 221 993 782,85 руб., в том числе:  2024 год – 160 172 044,85 руб.  2025 год – 15 455 434,50 руб.  2026 год – 15 455 434,50 руб.  2027 год – 15 455 434,50 руб.  2028 год – 15 455 434,50 руб.  а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 221 993 782,85 руб., в том числе:  2024 год – 160 172 044,85 руб.  2025 год – 15 455 434,50 руб.  2026 год – 15 455 434,50 руб.  2027 год – 15 455 434,50 руб.  2028 год – 15 455 434,50 руб.  г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб. | | | | | | | |

**Паспорт Ведомственного проекта**

**«Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»**

**Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса** **муниципального образования «Ленский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие положения | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение структурного элемента | | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| 2. Показатели реализации структурного элемента | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | | Базовое значение показателя  (2022г) | Планируемое значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий (накопительный итог). | Чел. | | 7509 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| 3. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта | | | | | | | | |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию структурного элемента – 88 320 000,00 руб., в том числе:  2024 год – 19 720 000,00 руб.  2025 год – 17 150 000,00 руб.  2026 год – 17 150 000,00 руб.  2027 год – 17 150 000,00 руб.  2028 год – 17 150 000,00 руб.  а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) - 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 88 320 000,00 руб., в том числе по годам:  2024 год – 19 720 000,00 руб.  2025 год – 17 150 000,00 руб.  2026 год – 17 150 000,00 руб.  2027 год – 17 150 000,00 руб.  2028 год – 17 150 000,00 руб.  г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб. | | | | | | | |

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий**

**Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса** **муниципального образования «Ленский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие положения | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение структурного элемента | | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район» | | | | | | |
| 2. Показатели реализации структурного элемента | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | | Базовое значение показателя  (2022г) | Планируемое значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог  (накопленный итог) | М2 | | 3710 | 254 932 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | |
|  | Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию структурного элемента – 22 744 110,82 руб., в том числе:  2024 год – 22 744 110,82 руб.  2025 год –0 руб.  2026 год – 0 руб.  2027 год – 0 руб.  2028 год – 0 руб.  а) за счет средств федерального бюджета - 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  б) за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 16 457 599,87 руб., в том числе по годам:  2024 год - 16 457 599,87 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  в) за счет средств бюджета МО «Ленский район» - 6 286 510,95 руб., в том числе по годам:  2024 год – 6 286 510,95руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  г) за счет средств бюджетов поселений – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб.  д) за счет внебюджетных средств – 0 руб., в том числе по годам:  2024 год - 0 руб.  2025 год - 0 руб.  2026 год - 0 руб.  2027 год - 0 руб.  2028 год - 0 руб. | | | | | | | |

**Характеристика текущего состояния**

Развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием реализации экономического роста Ленского района и улучшения качества жизни населения.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Транспортный комплекс Ленского района характеризуется низким уровнем развития сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км – 3,8 км против 2,6 и 5,4 км по Республике Саха (Якутия) и Дальневосточному федеральному округу соответственно.

58 % автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составляют сезонные дороги (автозимники) и дороги с низкой пропускной способностью и грузоподъемностью (грунтовые дороги V технической категории).

Одной из существенных проблем дорожной отрасли Ленского района является значительный износ дорожной сети межселенного значения, приводящий к снижению качества передвижения автотранспортных средств.

В целях улучшения технических свойств дорожного полотна, доведения его состояния до нормативных значений в 2022г. администрацией района были заключены муниципальные контракты на ремонт участка автодороги «33км Ленск-Нюя-Беченча» и ремонт участка автодороги «29км Ленск-Мирный-Орто-Нахара», подана заявка в министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) и получена субсидия на ремонт автодороги «Ленск-центральный совхоз Ленский» (Дачная дорога), выполняться данный ремонт будет в три этапа, начало выполнения работ в 2022 году, завершение в 2024 году.

Также продолжатся работы по основным приоритетным направлениям дорожной деятельности в части ремонта межселенных дорог за счет местного бюджета, а именно заключен муниципальный контракт на ремонт автодороги Ленск-Аэропорт, период выполнения данных работ составит с 2023 по 2024 годы, будут выполнены работы по восстановлению дорожного полотна автодороги Ленск-Витим-Пеледуй (на участке Витим-Пеледуй), муниципальный контракт на вышеуказанные работы также заключен, часть работ по контракту будут выполнены в 2023 году, окончание работ планируется завершить в 2024 году, ведутся работы по отводу земель из лесного фонда для строительства круглогодичной автодороги Ленск-Турукта.

Анализ динамики показателей реализации программы предыдущих лет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма | Целевые показатели (индикаторы) | Ед. измерения | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | Воздушный транспорт | Количество перевезенных пассажиров (в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, соглашениями) | человек | 61 | 100 | 100 |
| 2 | Водный транспорт | Количество перевезенных пассажиров (в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, соглашениями) | человек | 4 274 | 6 869 | 7 509 |
| 3 | Дорожное хозяйство | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 86000 | 0 | 3 710 |
| Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт. | 78 | 0 | 0 |

В дорожном хозяйстве Ленского района имеются следующие проблемы:

1. Низкий удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием. В этой связи 10 населенных пунктов из 19, не обеспечены круглогодичной транспортной доступностью с районным центром Ленского района.

2. Несоответствие дорог нормативным требованиям. Основной причиной несоответствия ГОСТам автодорог является то, что существующие межселенные автомобильные дороги с момента их строительства и до настоящего времени ни разу не проходили экспертной оценки их состояния и соответственно не подвергались капитальным ремонтам.

Оценка влияния критического состояния дорожной сети на социально-экономическую ситуацию в районе показывает:

* бездорожье является одной из главных причин слабого развития социальной инфраструктуры в сельской местности, снижения продуктивности сельскохозяйственного производства;
* ежегодно на улично-дорожной сети Ленского района совершается более 250 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибают и получают телесные повреждения различной степени тяжести десятки людей. За 2022 г. в Ленском районе произошло 118 ДТП, в которых погибло 1 чел., 27 получили телесные повреждения.
* Серьезные проблемы в транспортном обслуживании предприятий и населения существуют в поселках Витим, Пеледуй, где пассажирские перевозки в период распутицы осуществляются воздушным транспортом, летний период водным, зимний период по автозимнику УМНАС.

Одним из приоритетов Стратегии СЭР Ленского района до 2030 года является Приоритет «Транспортная система».

Мероприятия Стратегии нашли свое отражение в муниципальной программе:

Мероприятие: Развитие и совершенствование автомобильной сети.

Проекты по базовому сценарию:

- Содержание и своевременный ремонт региональных и местных автодорог.

- Благоустройство улично-дорожной сети муниципальных образований.

Проекты направлены на улучшение состояния дорожной сети и дорожно-транспортного обслуживания населения.

Мероприятие:

Развитие водного пассажирского маршрутного транспорта.

Проект:

- Субсидирование перевозок пассажиров автомобильным, водным, авиационным транспортом.

Субсидирование водного транспорта, осуществляющего межселенные пассажирские перевозки, имеет важное социальное значение так как, в населенных пунктах района, не считая г. Ленска, проживает 10 925 человек, из них 8 122 населения проживает в зоне, недоступной для круглогодичного транспортного сообщения. Население таких поселков как Ярославский, Хамра, Натора, Турукта, в период навигации, имеют возможность добраться до районного центра, только водным видом транспорта.

Субсидирование авиатранспорта также играет не маловажную роль в осуществлении транспортной доступности для жителей отдаленных населенных пунктов, таких как п. Витим, п. Пеледуй, не имеющих транспортного сообщения в период распутицы (весенне-летний, осенне-зимний).

SWOT-анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры

**Таблица №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| Выгодное географическое положение, позволяющее получать значительные доходы от осуществления транзитных перевозок;  Значительный удельный вес транспортного комплекса в основных производственных фондах района. | Отсутствие сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией;  Низкая доля протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Реализация крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и промышленности;  Формирование специализированного республиканского дорожного фонда. | Отсутствие финансирования в рамках программ всех уровней.  Недостаточное поступление средств из республиканского дорожного фонда. |

**Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия Программы**

Основной целью Программы является Формирование сбалансированной транспортной системы Ленского района, направленной на повышение привлекательности территории для жизни и работы людей, расширение производства, сферы обслуживания, повышение конкурентоспособности, общественной и инвестиционной активности.

В рамках муниципальной программы определены следующие задачи:

- Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории Ленского района и дорожных сооружений на них.

- Обеспечение эффективного функционирования маршрутной сети и транспортной инфраструктуры.

В Программе реализуются два ведомственных проекта:

1. «Дорожное хозяйство», направленный на содержание, ремонт, капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройство пешеходных дорожек (тротуаров), замена старых, установка новых дорожных знаков, барьерных ограждений.

2. «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта», направленный на софинансирование расходов, связанных с содержанием дебаркадера в поселке Ярославский, поселке Хамра, субсидирование социально-значимых пассажирских перевозок водным и авиатранспортом по маршруту Ленск-Витим-Ленск.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2.

Общая сумма финансирования программы ежегодно будет корректироваться при формировании бюджета МО «Ленский район» и других источников на соответствующие годы.

Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня утверждения программы (либо внесения изменений) обеспечивают ее регистрацию и внесение отчетных сведений по программе в ГАСУ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления производственного развития** | **И.А. Беляев** |