|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование****«ЛЕНСКИЙ РАЙОН»****Республики Саха** **(Якутия)** | Описание: Описание: maxis | **Саха Өрөспүүбүлүкэтин «ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»** **муниципальнай****тэриллиитэ** |  | Описание: Описание: maxis | **Саха Республикатын****«ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОН»** **муниципальнай****тэриллиитэ** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |  **Дьаhал** |
|  **г. Ленск** |  **Ленскэй к** |
| **от «\_9\_» \_\_августа\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_01-04-1606/2\_\_\_\_\_** |

**Об утверждении комплексного плана формирования**

**устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», в целях своевременного достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям плана ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о реализации плана Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ленский район».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) Каражеляско Е.С.

|  |
| --- |
| **И.о. главы А.В. Черепанов** |

Приложение

**Комплексный план**

**формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственныйисполнитель |  | Результат |
| 1 |  | Проектирование и строительство объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО |  |
| 1 | 1 | Изыскание подходящих земельныхучастков для:- объектов обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов; - объектов размещения твердых коммунальных отходов; - пунктов временного накопления твердых коммунальных отходов. | Решениеадминистрации муниципального образования об определении земельного участка | 2022 -2023 г.г.. | МКУ «КИО МО «Ленский район»; Отдел архитектуры МО «Ленский район» | У МО «Ленский район» определены земельные участки с кадастровыми номерами, на которых планируется разместить объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1 | 2 | Актуализация документов территориального планирования | Генеральный планмуниципального образования и Схема территориального планирования МО «Ленский район» | Постоянно | Отдел архитектуры МО «Ленский район» | Документы территориальногопланирования, в которых содержатся актуальные сведения о планируемых объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1 | 3 | Проведение работ по инженерным изысканиям | Оформленныйдокумент о результатах инженерных изысканий | 2023-2024 гг. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Исходные данные дляпроектирования объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1 | 4 | Подготовка проектно-сметной документации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Проектно-сметнаядокументация | 2023 -2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | У муниципальных образованийпроектно-сметная документация, оформленная в соответствии с требованиями законодательства и подлежащая дальнейшему направлению на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу |
| 1 | 5 | Направление проектно-сметнойдокументации на государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу | Положительныезаключения государственной экологической и главной государственной экспертиз | 2023 -2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Муниципальному образованиюнеобходимо обеспечить плотное взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (или его территориальным управлением) и Федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза России» (или Госэкспертизы РС (Я)), в результате которого у муниципального образования должны быть положительные заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1 | 6 | Проведение работ по переводуземельных участков лесного фонда в земли промышленности:в случае, если определенный земельный участок относится к землям лесного фонда;в случае, если определенный земельный участок относится к землям с/х назначения или к землям запаса | Распоряжение опереводе категории земельного участка | 2023 – 2025 г.г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В случае если земельный участокотносится к землям лесного фонда, после положительного заключения государственной экологической экспертизы необходимо оформить заявление и пакет документов в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Федеральное агентство лесного хозяйства), обеспечить сопровождение за рассмотрением и получить документ, подтверждающий перевод в земли спецназначения |
| 1 | 7 | Проведение работ по определениюлица, эксплуатирующего объект по обращению с твердыми коммунальными отходами | Решение (протокол) | 2022-2023 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй»  | В результате совместныхмероприятий (совещаний, деловая переписка) должен быть оформлен документ, определяющий лицо, которое будет эксплуатировать объект |
| 1 | 8 | Строительство новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (пункты временного накопления) | Решение (протокол),включение в состав регионального проекта | 2023-2025 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий по этапам строительства, срокам должен быть построен (создан) объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия) и оформлен акт ввода в эксплуатацию |
| 1 | 9 | Включение объектов в государственный реестр объектов размещения отходов после строительства новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (пункт относится к объектам размещения отходов) | Приказ УправленияФедеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) | Постоянно,при вводе впромышленную эксплуатацию новых объектов размещения отходов | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий новый объект размещения твердых коммунальных отходов должен быть включен в государственный реестр объектов размещения отходов на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) |
| 1 | 10 | Рекультивация (ликвидации)несанкционированных свалок | Акт рекультивации | 2024-2025 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район» | В результате мероприятий неиспользуемые несанкционированные свалки (после строительства новых объектов) будут рекультивированы (ликвидированы), что подтверждается соответствующим актом рекультивации |
| 2 | Обеспечение достаточности контейнеров и контейнерных площадок |
| 2 | 1 | Внесение информации по новымместам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления отходов в электронной модели | Актуальнаяэлектронная модель | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй» | Актуальный реестр мест (площадок)накопления отходов в электронной модели территориальной схемы |
| 2 | 2 | Обеспечение соответствия местнакопления отходов требованиям постановления Главного государственного санитарного врачаРФ от 28 января 2021 г. № 3«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21» | С получениемзаключения на места(площадки) накопления твердых коммунальных отходов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Республике Саха (Якутия) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй» | Актуальный реестр мест (площадок) накопления отходов, соответствующий СанПин, размещен на официальном сайтемуниципального образования |
| 2 | 3 | Определение внешнего вида контейнерной площадки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | Типовой проект | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Проектирование контейнернойплощадки для накопления твердых коммунальных отходов осуществляется муниципальными образованиями самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей местности |
| 2 | 4 | Предусмотрение при проектировании контейнерной площадки необходимости размещения контейнеров для смешанных отходов, для крупногабаритных отходов и на перспективу - для контейнеров для раздельного сбора отходов | Типовой проект | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Типовой проект, который позволит на территории муниципальных образований проектировать и создавать контейнерные площадки с учетом размещения контейнеров для смешанных отходов, для крупногабаритных отходов, и на перспективу для контейнеров для раздельного сбора отходов и включать в реестр мест (площадок) накопления отходов |
| 2 | 5 | Учитывание при разработкетехнического задания на приобретение и/или изготовление контейнеров имеющегося или планируемого к приобретению автопарка спецтехники соответствующего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Техническое задание | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Результат такой синхронизации в техзадании позволит избежать приобретения контейнеров, которые не подходят для погрузки в спецтехнику регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 2 | 6 | Предусмотрение средств наприобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок | Решениепредставительного органа муниципального района о бюджете на соответствующий год | Ежегодно | МКУ «КИО МО «Ленский район»; МО «Город Ленск»; МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Приобретено необходимоеколичество новых контейнеров для установки и/или создания резервного фонда контейнеров, созданы и обустроены необходимое количество контейнерных площадок на территории населенного пункта |
| 3 | Развитие раздельного сбора и накопления ТКО |
| 3 | 1 | Создание условий для открытияпунктов приема бумаги, картона и пластика с целью дальнейшей утилизации и создания новой продукции | Сводная информацияМинистерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | Постоянно | Управление инвестиционной и экономической политики МО «Ленский район»; МКУ «КИО МО «Ленский район»; Главы муниципальных образований района. | При появлении инициатора проекта.На территории района открытыпункты приема отходов |
| 4 | Своевременное и бесперебойное предоставление коммунальной услуги отходообразователям |
| 4 | 1 | Внесение изменений в электроннуюмодель в случае изменения привязки места накопления к отходообразователям | Перечень адресов суказанием мест накопления отходов | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район», МО «Город Ленск», МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Электронная модель с актуальнымиданными |
| 4 | 2 | Обеспечение своевременногозаключения договоров с полным охватом отходообразователей - юридических лиц | Договоры | Постоянно | РегиональныйОператор | Отсутствие несанкционированныхсвалок |
| 4 | 3 | Обеспечение размещенияактуальной информации о графиках транспортирования твердых коммунальных отходов на официальных сайтах региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | Информация наофициальном сайте | Постоянно, сежеквартальной актуализацией |  РегиональныйОператор | Обеспечение открытости идоступности информации |
| 4 | 4 | Своевременное транспортированиетвердых коммунальных отходов с мест их накопления до соответствующих территориальной схеме объектов, связанных с обращением твердых коммунальных отходов | Отчеты | Постоянно |  РегиональныйОператор | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 4 | 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с отходообразователями, в том числе о важности повышения их платежной дисциплины за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Информация наофициальном сайте, разрешенных социальных сетях, в других средствах массовой информации | Ежеквартально | РегиональныйОператор | Обеспечение открытости идоступности информации |
| 4 | 6 | Недопуск ситуаций, в результатекоторых по вине регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами приостанавливается предоставление услуг операторов по транспортированию, обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Акты сверки | Постоянно |  РегиональныйОператор | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 4 | 7 | Взаимодействие с соответствующими органами местного самоуправления в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и городских округов | Протоколысовместных заседаний | Постоянно |  РегиональныйОператорМО «Ленский район»МО «Город Ленск»МО «Поселок Витим»МО «Поселок Пеледуй» | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| 4 | 8 | Увеличение охвата населениякоммунальной услугой осуществлять планомерно (на основании расчетов, обоснованности и мнения проживающих в населенных пунктах) и заблаговременно для обеспечения тарифными источниками финансирования и своевременным внесением корректировок в Территориальную схему | План на текущий иследующий годы | Постоянно |  РегиональныйОператорМО «Город Ленск»МО «Поселок Витим»МО «Поселок Пеледуй» | Увеличение охвата без ущерба финансового состояния регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 4 | 9 | Проведение мероприятий,направленных на повышение обеспеченности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами своей специализированной техникой, оборудованием по обращению с твердыми коммунальными отходами, тем самым снижение нагрузки на тарифные источники | Участие в конкурсныхотборах на получение субсидий и/или грантов из бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, привлечение инвестиций, в том числе с участие иных институтов развития (не ограничиваясь указанным) | Постоянно |  РегиональныйОператор  | Обновленный автопаркспециализированной техники |
| 4 | 10 | Своевременное и в полном объеменаправление заявки на установление(корректировку) тарифа по услуге«Обращение с твердыми коммунальными отходами» вГосударственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) с приложением подтверждающих документов  | ПостановлениеГосударственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) | Ежегодносогласно утвержденным срокам |  РегиональныйОператор | Наличие источников осуществлениядеятельности |
| 5 | Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с ТКО, в том числе уменьшения образованиятвердых коммунальных отходов |
| 5 | 1 | Выделение средств в местномбюджете на проведение информационно-разъяснительной работы по популяризации экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Решениепредставительного органа муниципального района о бюджете на соответствующий год | С 2023 годаежегодно | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Популяризация экологическоговоспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 5 | 2 | Аккумулирование и поддержкапредложений по популяризации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Протоколысовместных заседаний, совместные планы работы | Постоянно | МКУ «КИО МО «Ленский район» | Популяризация экологическоговоспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 5 | 3 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также внедрения экономики замкнутого цикла, поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства по открытию экологических центров, экотехноцентров путем предоставления земельных участков и объектов недвижимости на льготных условиях, установления приоритетов при выделении грантов и субсидий в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальных образований исходя из организационно-правовой формы обратившегося юридического лица и иных вводных условий | Решение органаместного самоуправления, Министерства имущественных и земельныхотношений Республики Саха (Якутия) о предоставлении земельных участков и объектов недвижимости на льготных условиях | 2022-2023 г. | МКУ «КИО МО «Ленский район»  | Стимулирование и развитие малого бизнеса в сфере утилизации твердых коммунальных отходов |
| 6 | Включение несанкционированных свалок в Перечень объектов размещения ТКО на территории Республики Саха (Якутия) |
| 6 | 1 | Обустройство несанкционированных свалок, используемых для предоставления коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 октября 2021 г. № 765 | Акт осмотра | 2022 -2023 г.г. | МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Соблюдение требованийфедерального законодательства |
| 6 | 2 | Анализ и внесение на рассмотрениеСовета глав органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) обращения об усовершенствовании методики «Об утверждении Правил предоставления дотаций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2020 г. № 42, в части выделения средств на обустройство несанкционированных свалок (при необходимости) | Обращение | 2023 -2026 г.г. | Управление инвестиционной и экономической политики МО «Ленский район» | Наличие средств на обустройствонесанкционированных свалок |
| 6 | 3 | Направление заявлений на включение в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 октября 2021 г. № 765 | Заявление | 2022-2023 г.г. | МО «Поселок Витим», МО «Поселок Пеледуй» | Соблюдение требований федерального законодательства |
| 6 | 4 | Получение санитарно- эпидемиологических заключений о соответствии требованиям СанПиН2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на полигоны размещения твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | Санитарно-эпидемиологические заключение | Постоянно | МО «Поселок Витим»; МО «Поселок Пеледуй»; Региональный оператор | Соблюдение требованийфедерального законодательства |

**Председатель МКУ «КИО МО «Ленский район» А.С. Пляскина**